伊金霍洛旗养老服务设施布局专项规划

（征求意讲稿）

2024年10月

目 录

[第一章 规划背景 1](#_Toc9806)

[第二章 规划范围与期限 2](#_Toc8820)

[第1条 规划范围 2](#_Toc24437)

[第2条 规划期限 2](#_Toc24265)

[第三章 规划原则 2](#_Toc7605)

[第3条 规划原则 2](#_Toc19042)

[第四章 规划对象 5](#_Toc26488)

[第4条 规划对象 5](#_Toc18576)

[第五章 养老服务设施配建标准体系 6](#_Toc22314)

[第5条 本次规划养老服务设施配置标准 6](#_Toc17639)

[第六章 规划定位与目标 17](#_Toc24963)

[第6条 战略目标 17](#_Toc742)

[第7条 “一核引领”：打造核心枢纽 17](#_Toc32515)

[第8条 “双轮驱动”：推动城乡协同发展 18](#_Toc22538)

[第9条 “三网融合”：构建多元服务体系 18](#_Toc23113)

[第10条 “六化协同”：提升服务效能 19](#_Toc2880)

[第11条 “五有保障”：实现就近享老格局 20](#_Toc29234)

[第12条 养老服务设施配置目标 21](#_Toc11531)

[第七章 养老服务设施布局 23](#_Toc21986)

[第13条 分区单元划分 23](#_Toc5609)

[第14条 基本单元划分 23](#_Toc4644)

[第15条 布局规划 23](#_Toc25775)

[第八章 近期建设规划 73](#_Toc25290)

[第16条 近期建设目标 73](#_Toc25847)

[第17条 居家养老服务设施近期建设规划 73](#_Toc4073)

[第18条 伊金霍洛旗养老综合服务中心项目 73](#_Toc17880)

[第19条 其他养老服务设施建设 75](#_Toc24107)

[第九章 政策机制与实施建议 75](#_Toc2941)

[第20条 组织保障机制 75](#_Toc29332)

[第21条 要素保障机制 76](#_Toc14936)

[第22条 投资保障机制 77](#_Toc19807)

[第23条 创新管理与服务机制 77](#_Toc28930)

[第24条 政策奖励与激励机制 78](#_Toc23781)

[第25条 建立“旗—苏木乡镇—社区（嘎查村）”三级养老服务管理协同机制 79](#_Toc3591)

[第26条 其他实施意见 79](#_Toc28848)

[第十章 附则 81](#_Toc10546)

[第27条 规划构成说明 81](#_Toc22053)

[第28条 规划的调整 81](#_Toc9236)

[第29条 规划的实施 81](#_Toc29539)

[第30条 本规划自公布之日起生效。 81](#_Toc29652)

[第十一章 附表 82](#_Toc6738)

# 规划背景

近年来，国家高度重视养老，出台系列政策法规，推动养老服务业全面健康发展。​

党的十九大报告要求积极应对人口老龄化，构建养老政策体系与社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。2019 年政府工作报告提出，要重点发展社区养老，新建居住区配套建设养老服务设施，完善医养结合政策，扩大长期护理保险试点。​

全国人大修订的《中华人民共和国老年人权益保障法》以及《内蒙古自治区老年人权益保障条例》，于 2018 年 10 月 13 日经内蒙古自治区第十三届人大常委会第八次会议通过，为老龄事业提供法律支撑。​

党的二十大报告明确，实施应对人口老龄化国家战略，发展养老事业和产业，优化孤寡老人服务，推动老年人享有基本养老服务。​2025 年国务院政府工作报告指出，要完善养老政策机制，发展银发经济。推进社区支持的居家养老，强化失能老人照护，加大老年助餐等服务支持，扩大普惠养老覆盖，推动农村养老发展。加快建立长期护理保险制度，加强相关专业队伍建设，深化养老服务改革，保障特殊群体合法权益。​

为响应国家政策，伊金霍洛旗民政局组织开展《伊金霍洛旗养老服务设施专项规划（2021 - 2035 年）》（简称《规划》）编制工作，深化完善本地养老服务体系，推进设施高标准建设。

# 规划范围与期限

## 规划范围

依据《鄂尔多斯市民政局鄂尔多斯市自然资源局关于编制养老服务设施专项规划(2023年-2035年)的通知（鄂民发[2023]103号）》，本次规划范围为伊金霍洛旗全域，包括由阿勒腾席热镇、纳林陶亥镇、乌兰木伦镇、札萨克镇、伊金霍洛镇、红庆河镇和苏布尔嘎镇7个镇。重点研究旗府所在地阿勒腾席热镇的18个社区；以及各个乡镇镇区。

## 规划期限

以2023年为现状基准年。近期至2025年；远期至2035年（与伊金霍洛旗国土空间总体规划相吻合）。

# 规划原则

## 规划原则

### 政府主导与多元参与协同

强化政府在政策制定、资源调配、监督管理等方面的主导作用，加大财政投入，优先保障兜底型养老服务设施建设，确保基本养老服务全覆盖。同时，充分调动社会力量积极性，鼓励企业、社会组织、个人等多元主体参与养老服务设施建设与运营，形成共建共享的良好格局。

### 科学前瞻与需求导向结合

充分考虑人口老龄化趋势、社会经济发展变化以及老年人需求升级，适度超前规划养老服务设施，预留发展空间，增强规划的前瞻性和可持续性。从需求导向出发，以促进养老服务公平可及为目标，确保不同区域、不同收入水平的老年人都能享受到基本养老服务。根据不同区域人口结构、经济发展水平、老年人需求差异等因素，实施差异化规划引导，精准配置养老服务资源，提升服务的针对性和有效性。

### 城乡统筹与突出重点并重

打破城乡二元结构壁垒，将城乡养老服务设施作为一个有机整体进行规划布局，促进城乡养老服务资源均衡配置、协同发展。重点聚焦农村养老服务设施建设，针对当前农村养老服务基础薄弱、设施短缺、服务水平不高等问题，加大资金投入、政策支持和人才培养力度。推动城市优质资源向农村延伸，通过区域养老服务中心辐射、利用农村闲置校舍、村集体用房等资源，改造建设互助幸福院、农村养老服务中心等设施，完善农村养老服务网络，提升农村老年人的幸福感和获得感，逐步缩小城乡养老服务差距。

### 优化布局与增量提质联动

结合城市更新、乡村振兴等工作，对现有养老服务设施进行优化整合，提升设施使用效率。优先利用社区、村等党群服务设施，各类活动设施、办公等空间改造为养老设施，支持老旧小区通过城市更新补足养老服务设施短板同时，根据老年人口分布和增长情况，合理新增养老服务设施，实现存量优化与增量建设协同推进，构建布局合理、功能完善的养老服务设施网络。

### 凝聚共识与各部规划衔接

养老服务设施专项规划涉及民政、自然资源、住建、卫健等多个部门，需加强部门间沟通协作，建立健全协同工作机制，凝聚各方共识，形成工作合力。注重与国土空间规划、城乡建设规划、医疗卫生规划、产业发展规划等相关规划紧密衔接。在国土空间规划中，保障养老服务设施用地供给；在城乡建设规划中，将养老服务设施建设纳入基础设施建设范畴；在医疗卫生规划中，推动医养结合服务设施协同布局；在产业发展规划中，引导养老服务产业健康发展，确保养老服务设施规划与其他规划相互协调、同步推进，共同服务于经济社会发展大局。

# 规划对象

## 规划对象

本次规划的养老服务设施包括养老服务机构和居家社区养老服务设施（含苏木乡镇养老服务中心、街道养老服务中心、嘎查村养老服务站、社区养老服务站等）。

本次规划的养老服务机构，重点是公建机构，包括公建公营和公建民营机构。机构养老设施作为居家养老服务设施的补充，鼓励社会参与，发挥市场机制在资源配置中的决定性作用，使市场成为养老服务业的主体，发挥规划对社会办养老设施的引导作用。

# 养老服务设施配建标准体系

## 本次规划养老服务设施配置标准

根据以上相关国家、省、市规范要求，并结合伊金霍洛旗实际情况，本规划提出伊金霍洛旗旗级、乡镇/街道级、农村/社区级养老服务设施配置标准。

总体标准要求为：人均用地不应少于0.15平方米，每千名老人不应少于40床，其中护理床位不少于60%。机构养老设施配建规模不宜少于20床，床均建筑面积≥30㎡/床，床均用地面积18—44㎡/床。

### 旗级区域性示范养老服务中心（指导中心）

《内蒙古自治区苏木乡镇区域养老服务中心建设运营指引》内民政发〔2023〕63号。提及每个旗县至少建有一所区域性示范养老服务中心，建筑面积一般不低于1500平方米。

### 社区综合养老服务中心

《内蒙古自治区居家社区养老服务工作指引》（内民政发[2021]52号）就社区综合养老服务中心和社区养老服务站目标定位、建设要求、功能侧重、场所运营等方面提出明确标准，按照“15分钟养老服务圈”布局建设社区综合养老服务中心和社区养老服务站等社区养老服务设施建设，原则上每个街道至少设置1所建筑面积不低于1000平方米的综合养老服务中心。

### 苏木/乡镇区域养老服务中心

本条依据《加快发展牧区养老服务的实施方案》（内民政发〔2024〕41号）规划目标中提及“到2025年，各牧业旗（市）因地制宜建设综合养老园区或老年公寓，基本满足旗（市）域内老年人有意愿进城集中养老需求。人口相对集中的苏木乡镇、嘎查村按需设置区域养老服务中心、嘎查村级养老服务站；人口较为分散的可以与邻近的苏木乡镇、嘎查村联合建设区域养老服务中心、嘎查村级养老服务站，基本实现养老服务全覆盖。”在人口相对集中的苏木乡镇按需建设区域养老服务中心，人口较为分散的苏木乡镇与邻近苏木乡镇或养老机构联合建设区域养老服务中心（《加快发展牧区养老服务的实施方案》）。

依据《内蒙古自治区苏木乡镇区域养老服务中心建设运营指引》（内民政发〔2023〕63号），第十条，木乡镇区域养老服务中心应根据区域内居住人口和场地实际情况进行合理布局，原则上以苏木乡镇为区域设置，人口较少的苏木乡镇可以联合建设，应统一设施标准、统一基本服务、统一功能设置。第十一条 苏木乡镇区域养老服务中心可依托特困人员供养服务设施（敬老院）、党群服务中心、卫生院、社会工作站、幸福院等资源建设。新建苏木乡镇区域养老服务中心宜与医疗设施同址或邻近建设，建筑面积一般不低于500平方米。每个旗县（市、区）原则上至少建有一所区域性示范养老服务中心，建筑面积一般不低于1500平方米。

——苏木乡镇区域养老服务中心应具备全日托养功能。

——苏木乡镇区域养老服务中心应具备日间照料功能，向周边老年人开放公共活动场所和设施，积极提供就餐、精神文化、休闲娱乐、午间休息、协助如厕、康复辅具租赁等服务。

——苏木乡镇区域养老服务中心应拓展居家上门服务功能，向周边老年人提供基础照护、生活服务、康复服务、心理支持等专业养老服务。

——苏木乡镇区域养老服务中心应具备区域协调、服务转介功能，为村级养老服务站、幸福院、邻里互助点等提供支持性服务。

——苏木乡镇区域养老服务中心应掌握本区域内老年人基本情况、老年人能力、养老服务设施和场所、为老服务资源等信息并及时更新，为区域内养老服务组织或老年人家庭成员提供护理技能培训、咨询服务、心理知识辅导等支持性服务。

——苏木乡镇区域养老服务中心应协助政府开展养老服务政策普及和老年人意外伤害保险、防范非法集资、打击整治养老诈骗、抵制非法宗教渗透、安全生产、数字助老等宣传工作。

——苏木乡镇区域养老服务中心应优先满足高龄、独居、空巢、失能、部分失能、计划生育特殊家庭、重点优抚对象和低收入等老年群体住养服务需求。

### 社区养老服务站

依据《内蒙古自治区居家社区养老服务工作指引》内民政发[2021]52号：“5.2.1 社区养老服务站的载体包括社区日间照料中心、社区老年活动室或居民区、小区内其他可利用的各类设施场所。5.2.2 按照“15分钟养老服务圈”的服务半径建设社区养老服务站，原则上每百户不低于20平方米，建设规模不低于350平方米。 ”。

《鄂尔多斯市养老服务条例》（2020/10/20），第九条　新建居住区应当按照每百户不低于30平方米的标准，规划配套建设养老服务设施，并与住宅项目同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用。

已建成居住区无养老服务设施或者现有养老服务设施没有达到规划和建设指标要求的，市、旗区人民政府应当制定规划和年度计划，按照每百户不低于15平方米的标准，通过新建、改建、购置、置换、租赁等方式设置。

社区有居住区组成，本次规划社区养老服务站标准，最终采取采用“15分钟养老服务圈”的服务半径建设社区养老服务站，原则上每百户不低于30平方米的要求。最小不低于350平方米。

新建居住区应当按照每百户不低于30平方米的标准，作为居住区养老服务设施的规划配置标准要求进行管控，本次规划不提及。

社区养老服务站的载体包括社区日间照料中心、社区老年活动室或居民区、小区内其他可利用的各类设施场所。

鼓励社区利用闲置的物业资源，因地制宜、灵活设置多个家门口服务站点。

可批量委托第三方专业机构开展项目化运营，提高服务站点集约化程度和服务水平。

社区养老服务站的功能侧重但不限于：

──为老年人直接提供助洁、助急、助行等一般生活照料服务；

──接受社区综合为老服务中心的辐射指导，开展健康指导、养老顾问、精神文化等服务；

──为居家老年人及其家庭直接提供邻里互助、社区关爱等支持类服务。

### 嘎查/村级养老服务站

依据《内蒙古自治区村级养老服务站建设运营指引》内民政发〔2023〕62号：“第六条 村级养老服务站应当依托本村党群服务中心、农村幸福院、邻里互助点、村卫生室等现有农村养老公共服务资源，因地制宜、统筹设置。第七条村级养老服务站可以利用农村闲置学校、供销社等公共用房整合改建，房屋结构、消防设施设置要符合相关法律法规和行业标准要求。

第八条 新建村级养老服务站宜选择在本村老年人相对集中、公共服务设施相对密集、同址或邻近村卫生室的区域规划建设。第九条 新建村级养老服务站可以按照老年人需求和服务功能确定建筑面积，一般不低于100平方米。”

村级养老服务站可以利用农村闲置学校、供销社等公共用房整合改建，房屋结构、消防设施设置要符合相关法律法规和行业标准要求。

新建村级养老服务站宜选择在本村老年人相对集中、公共服务设施相对密集、同址或邻近村卫生室的区域规划建设。

### 机构养老服务设施配置标准

机构养老作为居家养老服务设施的补充，应按照根据《国务院办公厅关于推进养老服务发展的意见》（国办发〔2019〕5号）、《养老机构管理办法》（民政部令第66号）、《内蒙古自治区养老服务条例》、内蒙古自治区人民政府办公厅印发《关于印发自治区“十四五”民政事业发展规划的通知》（内政办发〔2021〕58号）等进行管控。

#### 布局原则

新建机构养老服务设施的选址主要考虑以下因素：

（1）规模要求：规划符合老年人的空间分布特征，以老年人口规模、空间分布特征以及空间发展趋势为基础，避免缺位与重复建设问题的产生，

促进养老服务设施空间资源的合理配置。

（2）交通要求：养老机构应选择接近城市干道或城市主要道路的地方，满足时间上的迅捷或是满足路途上通达要求，以保证居民便利出行的诉求。

（3）公交要求：养老服务设施选址时宜考虑公交线路及站点与社区养老设施之间的关系，公交站点到社区出入口距离不宜超过500米，以便老年人步行5分钟以内即可到达，同时多站点多线路的布置对于老人出行来说更有优势。

（4）公共配套要求：养老服务设施选址时应尽量选择在医疗、文化设施、大型绿地周边，尤其应和医疗设施贴近，尽可能满足10分钟内车程距离，以便给老人提供方便的生活服务和及时便捷的医疗救助。

（5）安全要求：养老服务设施选址时应尽量避开地质灾害点或环境污染、噪音喧嚣的地方，避免对老人的生活造成安全隐患。

（6）环境要求：新城区养老院应布置在自然环境及人文环境良好的地方，，营造舒适宜居的生活环境。城市中心区的养老机构尽量选址在离城市公园、街心花园、休闲广场等休闲地带较近的地方。城市郊区可选择著名旅游风景区附近，可组织老年人旅游，呼吸新鲜空气。

（7）土地集约要求：旧城区可以结合旧城改造适当布置养老服务设施，利用地块性质相容的特性，进行建筑改造和设施共享，缓解压力和矛盾。

#### 设置标准

规划新增机构养老服务设施床均用地标准宜控制为18-45㎡，原则上不应低于30㎡；对于确实用地资源紧缺的改扩建项目，床均用地标准可控制为18-30㎡，容积率控制在0.8-1.2左右。新增机构养老服务设施原则上每处不得超过3公顷，有集中配建医疗、保健、康复等医卫设施的，不得超过5公顷。

对照现有各养老机构的规模和床位数，根据预测的老年人口与养老床位数的需求，同时考虑机构养老的实际需求，确定规划需要新增的养老机构的项目选址、规模（用地面积、建筑面积、床位数）和建设形式。对现状仍可利用的养老机构尽可能采取改扩建等手段进行升级，提高现有养老设施的服务水准；对现状不可利用的养老机构，可考虑另行选址重建。

民政部等24部门联合印发《关于进一步促进养老服务消费提升老年人生活品质的若干措施》（以下简称若干措施）聚焦促进养老服务供需适配、拓展养老服务消费新场景新业态、加强养老服务设施设备和产品用品研发应用、加强养老服务消费保障、打造安心放心养老服务消费环境等5个方面，提出19条政策措施，要求进一步有效挖掘养老服务消费潜力，推动养老事业和养老产业协同发展，实现养老服务高质量发展，更好满足老年人多层次、多样化、个性化服务需求。优化提升机构养老服务。聚焦老年人集中照护服务需求，持续优化养老机构床位结构，落实养老机构优惠扶持政策，支持护理型床位建设。支持有条件的养老机构针对认知障碍老年人特殊需求，增设认知障碍照护专区，提供专业照护服务。完善经济困难失能老年人集中照护服务支持政策，推动地方加强资源整合，提升经济困难失能老年人集中照护服务能力。探索将具备条件的公办养老机构改制为国有养老服务企业或拓展为连锁服务机构，完善公办养老机构委托经营机制，引导公建民营等养老机构为老年人提供普惠养老服务。

本次规划针对现状情况，不对机构养老服务设施提出具体的布局要求，鼓励社会力量兴办高品质养老机构，依规建设老年公寓、养老社区。

### 其他养老服务设施

#### 助餐点

依据自治区民政厅等12部门联合印发《内蒙古自治区积极发展老年助餐服务行动实施方案》（内民政发〔2024〕11号）执行。聚焦老年人就餐实际困难，以普惠性、多样化为发展路径，坚持政府统筹、保障基本，因地制宜、精准施策，尽力而为、量力而行，充分发挥市场机制作用，积极构建覆盖城乡、布局合理、共建共享的老年助餐服务网络，推动老年助餐服务方便可及、经济实惠、安全可靠、持续发展。

城市按照“一刻钟居家社区养老服务圈”和“一刻钟便民生活圈”布局，在已建成的街道养老服务中心、社区养老服务站等居家社区养老服务设施中充实老年助餐服务功能，确保有需求的老年人能够及时获得就餐、配餐、送餐服务。农村牧区优先在留守老年人多、居住比较集中的苏木乡镇、嘎查村布点，就近解决老年人吃饭不便问题。支持在各类社区嵌入式服务设施中增设老年食堂等老年助餐服务功能，充分利用现有养老服务机构和助餐服务设施，面向社会全体老年人及社区居民开放。支持老年助餐服务设施与社区党群服务中心、社会工作服务站、社区综合服务设施、便民商业服务设施、生活性服务业等资源统筹利用、共建共享。各地在新建城区和居住区配套建设养老服务设施、老城区和已建成居住区补齐养老服务设施工作中，应同步解决老年助餐服务设施建设或场地使用问题。现有资源无法有效覆盖或满足老年助餐服务需求的地区，可因地制宜通过新建、回购、租赁等方式充实必要的老年助餐服务设施。

#### 居住区配套养老设施

新建居住(小)区，每百户不少于30平方米建筑面积标准要求配建养老服务设施。老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、配建养老服务设施，按照每百户不低于15平方米的标准，通过新建、改建、购置、置换、租赁等方式进行配置（《鄂尔多斯市养老服务条例》）。城镇社区养老服务设施覆盖率达90%。（鄂尔多斯市人民政府关于加快推进居家社区养老服务工作的意见）

#### 幸福院

幸福院是由村级主办、政府支持、社会参与，政府统一规划建设的公益性养老服务场所，在苏木乡镇驻地或较大的行政村设立，实行集中居住、分户生活、统一管理、互帮互助的养老模式。

幸福院选址应根据嘎查村实际情况，对现有旧办公地、校舍、厂房、仓库等空置场所、场地和基本设施进行改造建设，有条件的嘎查村可利用闲置土地新建。

新建幸福院优先考虑与医疗设施同址或邻近建设。

新建幸福院应根据行政区划、老龄人口分布等基本情况，结合乡村建设、农村社区建设规划统筹布局，选择苏木乡镇驻地、中心嘎查村建设。建设规模原则上不低于2亩，建筑面积不低于600平方米。幸福院应设有一定的院内外场地，院内实现硬化、绿化、美化。充分利用村级卫生室、文化图书室、健身广场等现有设施，在健康、文化娱乐等方面为幸福院提供保障。

新建幸福院的房屋建筑面积，平房平均每户建筑面积不低于30平方米；楼房平均每户建筑面积不低于60平方米。装修应简洁实用，能够满足基本生活功能，并符合保暖、节能、消防安全等要求。

具体参照《内蒙古自治区农村牧区互助养老幸福院建设和运行管理办法》执行。

# 规划定位与目标

## 战略目标

聚焦“幸福e养·伊金霍洛”​为这一总品牌，围绕“一二三六五”养老服务战略目标，精心布局伊金霍洛旗养老服务设施，致力于构建一个全域覆盖、功能完善、医养协同、智慧赋能的现代化养老服务体系。即全面建成“一核引领、双轮驱动、三网融合、六化协同、五有保障”的养老服务体系，以“旗级综合养老服务中心”为核心枢纽，实施城乡协同发展的“双轮驱动”战略，构建“普惠保障网、智慧服务网、医养结合网”的“三网融合”服务体系，推进“服务数据数智化、服务质量标准化、服务响应全天化、养老服务流程化、技术团队专业化、项目管理品牌化”的六化服务机制，实现“周边有布点、身边有帮扶、手边有相应、床边有照料、桌边有食惠”的五有就近享老格局。

## “一核引领”：打造核心枢纽

着力打造全旗养老服务体系的核心枢纽——旗级综合养老服务中心，作为伊金霍洛旗养老服务设施**资源调度中枢**，整合各类养老服务资源，根据不同区域、不同需求老年人的实际情况，进行精准高效调配；作为**标准输出中心**，负责制定并推广统一、规范的养老服务标准，推动全旗养老服务质量整体提升；作为**示范引领基地**，凭借先进服务模式与管理经验，为其他养老服务机构提供学习样板，带动全旗养老服务水平迈上新台阶。**承担政府兜底保障职能**，重点为特困、失能、高龄等特殊困难老年人提供基本养老服务，确保每位老人都能得到妥善照料。​

该中心规划建筑面积1.6万平方米，设置336张床位，其中护理型床位占比不低于65%。内部配备智慧养老指挥中心、三级康复医院以及适老化产品体验馆，全方位提升服务能力，辐射带动全旗养老服务设施协同发展。

## “双轮驱动”：推动城乡协同发展

实施城乡协同发展的“双轮驱动”战略，旨在打破城乡二元结构，缩小城乡养老服务差距。一方面，加大对城区养老服务设施的优化与完善力度，根据城区人口密度大、老年人需求多样化的特点，合理布局养老服务站点，打造便捷的“15分钟步行服务圈”，为城区老年人提供丰富多样、优质高效的养老服务。另一方面，聚焦农村牧区养老服务设施建设，针对农村牧区地域广阔、人口分散的实际情况，建设互助幸福院，并配备流动服务车，确保农村牧区老年人也能享受到基本的养老服务。通过城乡协同发展，实现养老服务资源在城乡之间的合理配置与共享，推动全旗养老服务事业均衡发展。

## “三网融合”：构建多元服务体系

打造“普惠保障网、智慧服务网、医养结合网”的“三网融合”服务体系，为老年人提供全方位、多层次的服务保障。**普惠保障网**致力于实现养老服务设施的全域覆盖，确保每一位老年人都能享受到基本的养老服务，从社区（村）养老服务设施的合理布局，到助餐点、日间照料中心等基础服务设施的建设，让老年人在身边就能获得所需服务。**智慧服务网**依托“幸福e养”智慧云平台，集成老年人健康档案、服务需求、资源调度等数据，实现“一屏统览、一网通办”。通过推广智能穿戴设备及开发多项场景应用，快速响应老年人需求，提升服务效率与质量。**医养结合网**推动养老机构与医疗机构全面签约合作，建设医养结合示范机构，创新“家庭病床+流动医疗”等服务模式，将医疗服务与养老服务深度融合，提高老年人的健康保障水平。

## “六化协同”：提升服务效能

推进“服务数据数智化、服务质量标准化、服务响应全天化、养老服务流程化、技术团队专业化、项目管理品牌化”的六化服务机制，全面提升养老服务效能。**服务数据数智化**通过建立老年人动态数据库，精准分析服务需求，结合“幸福e养”app的数据同步功能，实现供需智能匹配，提高服务的针对性与精准度。该app能实时更新老人健康数据，为服务决策提供依据。**服务质量标准化**制定涵盖设施建设、服务流程等多方面的地方标准，确保养老服务质量有章可循，推动机构达标率达到100%。同时，“幸福e养”app可展示各项服务标准，方便老人及家属监督。**服务响应全天化**开通“0477-银发服务专线”，组建24小时应急响应队伍，快速响应老年人的紧急需求，保障老年人的生命安全与生活质量。借助“幸福e养”app的一键呼救功能，老人能快速发出求助信号，应急队伍可依据定位及时救援。**养老服务流程化**建立“申请-评估-服务-反馈”的闭环服务机制，规范服务流程，提升服务效率。在“幸福e养”app上，老人及家属可在线提交申请，查看评估进度，反馈服务意见，实现全流程线上操作。**技术团队专业化**通过提高持证护理员占比、加强人员培训、建立专家库等方式，打造一支高素质的养老服务专业团队。“幸福e养”app还设有线上学习板块，为护理人员提供培训课程，提升专业能力。**项目管理品牌化**培育区域特色服务品牌，提升养老服务的知名度与影响力，推动机构星级评定覆盖率100%。通过“幸福e养”app宣传特色服务与品牌形象，增强品牌传播力。

## “五有保障”：实现就近享老格局

实现“周边有布点、身边有帮扶、手边有相应、床边有照料、桌边有食惠”的五有就近享老格局，切实提升老年人的生活品质。**周边有布点**确保社区（村）养老服务设施覆盖率达到100%，助餐点服务半径不超过500米，让老年人在周边就能便捷地获取养老服务。**身边有帮扶**建立“1+1+N”结对帮扶机制，实现特殊困难老人帮扶率100%，让每一位特殊困难老人都能感受到社会的关爱与温暖。**手边有相应**通过提高智能终端设备入户率，确保紧急呼叫15分钟内响应，日常服务需求48小时内办结，让老年人在遇到问题时能及时得到回应与解决。**床边有照料**建设家庭养老床位，为失能老人提供上门护理、康复训练等服务，确保失能老人居家照护率不低于80%，让老年人在家中就能享受到专业的护理服务。**桌边有食惠**建成多个老年助餐点及中央厨房，推出“5元暖心餐”，日均惠及大量老年人，解决老年人的就餐难题。

通过全面落实“一二三六五”养老服务战略目标，伊金霍洛旗将逐步构建起一个完善的现代养老服务体系，让每一位老年人都能在“幸福e养・伊金霍洛”的温暖怀抱中，安享幸福晚年。

## 养老服务设施配置目标

到2035年实现“15分钟高品质养老服务圈”，护理型床位占比提升至65%，智慧养老覆盖率达100%，形成覆盖全域、辐射周边的养老服务高地。建设高标准、高覆盖、多样化、普惠化、融合化的现代养老服务新格局。

**旗级：**以失能照护型特困供养机构为核心，统筹伊金霍洛旗全旗养老服务资源。

**苏木乡镇街道级：**建设区域性养老服务中心，覆盖苏木乡镇街道养老服务需求。

**嘎查村社区级：**依托养老服务站、幸福院等设施，提供基础服务与互助支持。

**家庭级：**通过适老化改造、家庭养老床位等延伸专业服务至居家场景。

表格1伊金霍洛旗养老服务设施布局目标表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **指标类别** | **2026年目标** | **2035年目标** | **属性** |
| **每千名老人床位** | 35张 | 40张 | 约束性 |
| **护理型床位占比** | ≥55% | ≥60% | 约束性 |
| **智慧养老覆盖率** | 80% | 100% | 预期性 |
| **适老化改造率** | 40%（重点家庭） | 100%（普惠覆盖） | 预期性 |
| **全旗养老床位数（床）** | 1792 | 3616 | 预期性 |
| **中心城区养老床位数（床）** | 1113 | 2240 | 预期性 |

# 养老服务设施布局

## 分区单元划分

规划依据《伊金霍洛旗国土空间总体规划2021-2035》，中心城区按照15分钟生活圈，划分为9个单元。相对成熟的生活圈3个：包括老城居住区+札萨克居住区+恩可社区。新规划的生活圈6个。除去中心城区所在地阿勒腾席热镇，其他乡镇每个乡镇单独作为1个分区单元，共分为15个分区单元。原则上每个分区单元各配置1处社区养老服务站，该部分单元根据人口规模和服务半径可适当增设。

## 基本单元划分

以“一刻钟服务圈”理念为目标，伊金霍洛旗养老服务设施规划基本单元，中心城区及各苏木乡镇镇区以社区为基本单元，苏木、乡、村以村庄为基本单元。中心城区可划分为18个基本单元，原则上每个基本单元配置1处居家养老服务站。村庄考虑人口情况，搬迁撤并类村庄不设置养老服务站。

## 布局规划

### 着力打造“一个核心”

#### 功能定位

以旗级综合养老服务中心为全旗的养老服务设施核心，充分发挥服务质量指导中心、运营指挥调度中心、培训教育孵化中心作用。区域性失能照护枢纽与资源统筹中心、是伊金霍洛旗养老服务网络的“中枢节点”。

通过专业化照护、资源整合、示范引领和政策保障，既满足失能老年人刚性需求，又推动城乡服务均等化。其作用不仅限于服务供给，更通过标准化建设和创新模式探索，为自治区实现“到2025年乡镇区域养老服务中心覆盖率80%”目标提供核心支撑。

#### 核心作用

**专业化照护：**提供失能、失智老年人长期托养和医疗护理服务，护理型床位占比不低于65%，到2025年80%的旗级机构达到二级以上评定标准。到2035年90%的旗级机构达到二级以上评定标准。

**示范引领：**承担技术培训、服务标准制定，指导乡镇级设施运营，推动县域养老服务联合体建设。

**兜底保障：**优先接收特困人员、经济困难失能老人，确保公益属性。

#### 服务内容

包括长期托养、康复护理、临终关怀等，并通过内设医疗机构或与医院签约合作，提供医疗巡诊、转诊绿色通道等医养结合服务。

#### 现状概况

现状旗级居家社区养老服务中心设置在阿镇札萨克社区文明小区26号楼，占地约1023㎡，建筑面积1070㎡。有床位6张，其中护理床位6张。

#### 规划情况

规划在伊金霍洛旗阿镇（中心城区）惠民街北、永安街东、伊克淖路西，新建伊金霍洛旗养老综合服务中心1处。项目占地面积33738㎡，总建筑面积16000㎡，建设内容包括：生活用房、文娱与健身用房、康复与医疗用房、管理服务用房、为老服务中心（日间照料）等，同时实施室外给排水、电力、热力管网对接等附属设施。规划床位336张，其中护理床位200张。

规划后，总用地面积34761㎡，总建筑面积17070㎡，总床位数342床，其中护理床位206张。规划后满足“每个旗县至少建有一所区域性示范养老服务中心，建筑面积一般不低于1500㎡”的配置要求。

表格 2伊金霍洛旗旗级养老服务中心规划一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规划状态** | **养老服务设施名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **所在位置** | **备注** |
| 1 | 保留 | 伊金霍洛旗居家社区养老服务中心 | 1023 | 1070 | 6 | 6 | 6 | 100 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗东山西路文明小区26号楼 |  |
| 2 | 新建 | 伊金霍洛旗养老综合服务中心 | 33738 | 16000 | - | 336 | 200 | 60 | 伊金霍洛旗阿镇（中心城区）惠民街北、永安街东、伊克淖路西 | 与机构养老服务设施合并建设 |
| 合计 | | | 34761 | 17070 | 6 | 342 | 206 | 60 | - |  |

### 科学推进“双龙驱动”

**城镇提质轮：**实施“幸福e养·15分钟生活圈”工程，完善苏木乡镇街道级养老服务设施建设。打造“物业+幸福e养”示范社区，提供代购送餐、健康管理等10项基础服务。

**乡村补短轮：**开展“幸福e养·百村千户”行动，补齐嘎查村社区养老服务设施缺口，完善“最后一公里”服务节点。

至2035年，每个街道至少设置1处社区综合养老服务中心，建筑面积不低于1000平方米，并配备无障碍设施和多功能活动室。伊金霍洛旗现状没有“街道”，规划根据《伊金霍洛旗国土空间总体规划（2021-2035）》中的9个生活片区，配建“街道”及养老服务设施，应对未来发展需求。每个乡镇建成1处乡镇级养老服务中心，建成2处乡镇级养老服务中心示范中心，新建中心建筑面积一般不低于500平方米，示范性中心建筑面积需达1500平方米以上（达到一级以上评定标准），并配备无障碍设施、医疗保健用房、老年餐厅等功能区。护理型床位占比不低于65%，优先保障特困人员、经济困难失能老年人的入住需求。

至2035年，全旗建成街道综合服务中心9处，建成苏木/乡镇区域养老服务中心10处（其中3处为苏木/乡镇区域养老服务中心示范中心），建成27处区域养老服务站、83处村级养老示范站。

#### 苏木乡镇街道级养老服务设施规划

##### 功能定位

**区域性综合服务枢纽，衔接旗级与社区、村级设施。**

**社区综合养老服务中心**是内蒙古养老服务网络的“中枢节点”，其作用不仅在于提供基础服务，更通过资源整合、智慧赋能、政策创新，推动居家、社区、机构养老的协同发展。其核心目标是实现“15分钟养老服务圈”，确保老年人“养老不离社区”，为伊金霍洛旗城区构建多层次、高品质养老服务体系提供关键支撑。

**乡镇级养老服务中心**是伊金霍洛旗养老服务体系的“承上启下”关键节点，通过综合服务供给、医养资源整合、政策创新与城乡协同，既保障基础养老服务普惠性，又推动专业化、智慧化发展。其作用不仅在于满足当前需求，更通过动态调整与模式创新，为应对深度老龄化提供可持续解决方案。

##### 核心作用

**综合服务供给：社区综合养老服务中心**需统筹协调辖区内养老服务设施、医疗机构、社会组织等资源，形成“一站式综合服务”体系。依托自治区统一的智慧养老信息平台，整合紧急呼叫、健康监测、服务预约等功能，实现数据实时共享和应急响应。在推广智能设备的同时，保留传统服务方式（如电话预约），并提供老年人使用技术的培训，确保服务普惠性。乡镇级养老服务中心，**乡镇级养老服务中心**是集全日托养、日间照料、居家上门服务、资源协调于一体的区域性综合设施，覆盖苏木乡镇全域及周边区域，重点满足高龄、失能、空巢等老年人的多元化需求。纳入智慧养老服务网络，整合健康监测、紧急呼叫等功能，提升服务响应效率。

**医养结合核心节点**：社区综合养老服务中心与社区卫生服务中心或医院签约合作，提供家庭医生签约、健康管理、康复理疗等服务，并开通医疗转诊绿色通道，实现“医养资源下沉”。**乡镇级养老服务中心**与乡镇卫生院毗邻建设，推动医疗资源下沉，提供健康监测、康复理疗等服务。

**资源延伸：**乡镇级养老服务中心通过流动服务队覆盖偏远牧区，解决分散居住老年人的助浴、助医需求。

##### 服务内容

苏木乡镇街道级养老服务设施主要为所辖区域老人同“四个一”服务。

* **合理配置服务内容，实现“一站式综合服务”**

社区综合为老服务中心重点发展以下服务，并依托中心设施向社区辐射。一是社区托养服务。依托综合体内的日间照护机构或长者照护之家，为区域内失能、高龄独居以及其他需要临时短期托养的老年人提供就近日托、全托以及上门服务。与社区内其他社区托养机构资源共享，作为其合作机构，统筹提供服务。二是医养结合。与周边医院、社区卫生服务中心、康复护理等机构合作，引入社区卫生服务站（点、室）、护理站、其他康复服务，或与已有的医疗服务机构综合设置，加强在社区层面的医养结合。提供基本医疗护理服务、康复护理专业指导、健康监测和指导、用药提醒和指导、陪同就诊、取药等服务。三是生活服务。提供助餐、助浴等服务及场所设施，并提供上门服务。提供文体娱乐活动、教育学习活动及场所设施。提供法律维权、心理疏导、情绪管理指导及场所设施。四是家庭支持服务。提供喘息服务，为长期照料老人的家庭提供短期托管服务。

* **整合为老服务资源，实现“一体化资源统筹”**

社区综合为老服务中心具有作为综合体公共服务平台的枢纽作用，统筹行政资源、社会资源、市场资源等，实现服务效益最大化。一是行政资源方面，根据社区老年人需求，协调区域内各政府部门的行政资源，配置基本公共服务，促进职能部门合作与资源共享，建立部门间协同管理机制。二是社会资源方面，依托社会组织提供服务，培育孵化为老服务社会组织和队伍，组建为老服务专业团队，组织专业服务技能培训。发展社区志愿服务组织，培育一批社区志愿服务队伍。三是市场资源方面，引入各类商业便民服务资源，发挥市场服务主体的积极性，发展各类社区共建单位，提供质优价廉的供应主体，提高服务供给效率。

* **建立助老平台，实现“一网覆盖的信息管理”**

社区综合养老老服务中心的建设是社区信息化建设的核心，以信息技术作为支撑，是旗级平台功能的延伸，实现咨询、受理、社区层面资源调配、服务质量监管、需求调查等以及各类为老服务的具体组织实施。政府信息平台是公共管理服务平台，主要提供基本公共服务；同时鼓励市场化信息平台承接市场化服务，两者互为补充有机结合。旗级平台与市级平台对接，实现互联互通，同时要与社区生活服务、社区自治、救助帮困等相关信息平台统筹考虑，实现综合利用、统筹开发，避免成为信息孤岛。

* **方便群众办事，实现“一门式的办事窗口”**

社区综合为老服务中心的“一门式”提供为老基本公共服务、社会化、市场化的各类为老服务，为老年人和家属获取信息和办事提供方便。综合体内设立服务引导和受理区域，明确标识，成为“一门式”为老服务的办事窗口，方便为老服务咨询、申请、评估信息反馈、服务质量投诉与建议等。结合老年照护统一需求评估工作推进，受理区域设有受理统一需求评估申请的渠道，并注重各部门之间的工作衔接。

* **乡镇养老服务中心多层次多元化服务**

全日托养：为失能、半失能老年人提供长期照护，缓解家庭照护压力。

日间照料：开放活动场所，提供助餐、助浴、文化娱乐等服务，满足老年人日间活动需求。

居家上门服务：通过流动服务队延伸服务半径，覆盖偏远牧区，定期提供助医、助浴等上门服务。

村级站点指导：为村级养老服务站、幸福院提供技术支持和业务指导，推动服务标准化。

数据管理：建立老年人信息档案，动态更新需求和服务资源，实现精准匹配。

##### 社区综合服务中心规划布局

独立设置的社区综合服务中心有7处，与上级养老服务设施合并设置的有2处，共计9处。1处由现状社区养老服务站提升社区养老服务中心。6处为新建社区综合养老服务中心。2处合并设置的社区综合服务中心为：在现状阿勒腾席热镇养老服务中心和旗级综合养老服务中心增设社区养老服务功能。规划后实现每个生活片区设置1处街道级养老服务设施，作为养老服务设施的核心，补充旗级养老服务设施短板，发挥居家养老服务设施长处，使得居民“就近”体验养老服务

表格 3社区综合养老服务中心（街道级）规划一览表

| **序号** | **规划状态** | **生活片区** | **拟设养老服务设施名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **地址** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升改造 | 南岸片区核心区 | 吉日嘎朗社区综合养老服务中心 | 3385.07 | 1000 | 30 | 30 | 18 | 60 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗朝阳街与滨河大道交叉口西北100米 |  |
| 2 | 近期规划 | 纳林高勒居住区 | 阳光家园B区社区综合养老服务中心 | 3000 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 阳光家园B区14号楼南侧马路对面 |  |
| 3 | 近期规划 | 水岸新城 | 水岸花园社区综合养老服务中心 | 5325.67 | 1000 | —— | 10 | 6 | 60 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗爱民路水岸新城-澋园东北侧约90米 |  |
| 4 | 远期规划 | 西部居住区 | 西部居住区社区综合养老服务中心 | 3000 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗柳沟河南街北 |  |
| 5 | 远期规划 | 主城区西区 | 主城西区社区综合养老服务中心 | 5000.00 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 伊金霍洛旗可汗街16号 |  |
| 6 | 远期规划 | 产教融合片区 | 产教融合片区社区综合养老服务中心 | 5000 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 泰康东街与世纪大道交叉口西南角 |  |
| 7 | 远期规划 | 文体新城居住区 | 文体新城居住区综合养老服务中心 | 2546.42 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗达尔扈特路25号 |  |
| 8 | —— | 乌兰淖尔居住区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿大公路 | 与伊金霍洛旗养老综合服务中心合并设置 |
| 9 | —— | 主城区东区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗东山西路文明小区25号楼东侧 | 与伊金霍洛旗居家社区养老服务中心合并设置（阿镇级综合养老服务中心） |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | | | | 27257.16 | 7000 | 30 | 184 | 109 | 60 |  |  |

##### 苏木乡镇养老服务中心规划

现各苏木乡镇有1处养老服务中心，其中乌兰木伦镇养老服务中心、伊金霍洛镇养老服务中心、苏布尔嘎镇养老服务中心、阿勒腾席热镇养老服务中心面积小于500㎡，共4处不能达到“建筑面积一般不低于500㎡”的标准要求。规划保留现状7处、新增3处苏木乡镇养老服务中心示范中心，规划后苏木乡镇养老服务中心共计10处。

表格 4苏木/乡镇区域养老服务中心规划一览表

| **序号** | **规划状态** | **所在位置** | | **机构名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 阿勒腾席热镇 | 西苑社区 | 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇养老服务中心 | 1382.99 | 1100 | 3 | 3 | 2 | 60 |
| 2 | 保留 | 乌兰木伦镇 | 补连塔社区 | 乌兰木伦镇养老服务中心 | 3708.42 | 450 | 3 | 3 | 2 | 60 |
| 3 | 保留 | 纳林陶亥镇 | 满赖社区 | 纳林陶亥镇养老服务中心 | 5928.65 | 600 | 4 | 4 | 2 | 60 |
| 4 | 保留 | 红庆河镇 | 乌兰淖尔社区 | 红庆河镇养老服务中心 | 6130.56 | 800 | 0 | 10 | 6 | 60 |
| 5 | 保留 | 札萨克镇 | 札萨克社区 | 札萨克镇养老服务中心 | 970.00 | 500 | 0 | 5 | 3 | 60 |
| 6 | 保留 | 伊金霍洛镇 | 布拉格社区 | 伊金霍洛镇养老服务中心 | 4461.86 | 400 | 0 | 5 | 3 | 60 |
| 7 | 保留 | 苏布尔嘎镇 | 乌尔掌社区 | 苏布尔嘎镇养老服务中心 | 2223.09 | 350 | 0 | 5 | 3 | 60 |
| 8 | 新增 | 乌兰木伦镇 | 神东煤炭上湾幼儿园东侧 | 乌兰木伦镇养老服务中心示范中心 | 4500 | 1500 | - | 50 | 35 | 65 |
| 9 | 新增 | 苏布尔嘎镇 | 苏布尔嘎镇“未来小镇”，现状乌尔掌村内 | 苏布尔嘎镇养老服务中心示范中心 | 5000 | 1800 | - | 60 | 40 | 65 |
| 10 | 新增 | 札萨克镇 | 札萨克镇幼儿园改造 | 札萨克镇养老服务中心示范中心 | 13190 | 6150.11 |  | 100 | 65 | 65 |
|  | 合计 | | | | 47495.57 | 13650.11 | 10 | 245 | 161 | 61.5 |

现状总用地面积24806㎡，建筑面积4200㎡，规划后总用地面积44795.57㎡，总建筑面积13650.11㎡，新增建筑面积9450.11㎡。规划前共有床位10张，规划后共有床位245张，规划后护理床位数161张（占比61.5%）。

#### 社区嘎查村养老服务设施规划

**嘎查村社区养老服务设施是基层养老服务节点，覆盖“最后一公里”需求。**

##### 功能定位

**社区养老服务站**是伊金霍洛旗城镇区养老服务体系中“最后一公里”服务节点，通过功能复合化、服务精准化、运营社会化，实现老年人“就近养老、普惠养老”目标。其作用不仅在于满足基础需求，更通过资源整合与政策创新，推动城乡养老服务均衡发展，为伊金霍洛旗构建“居家-社区-机构”三级网络提供坚实支撑。

**村级养老服务站**是内蒙古农村牧区养老服务体系的“最后一公里”保障，通过基础服务覆盖、资源整合、互助养老和政策支持，既解决老年人“家门口养老”的迫切需求，又推动城乡养老服务均衡发展。其作用不仅体现在服务供给上，更通过基层治理创新和乡村振兴联动，为农村牧区老龄化社会提供可持续解决方案。

##### 核心作用

社区养老服务站作为养老服务网络的基础节点，在规划中承担着“枢纽支撑、服务下沉、资源整合”的核心作用。

村级养老服务站作为农村牧区养老服务网络的基础节点，在规划中承担着“兜底保障、服务下沉、资源整合、互助支撑”的核心作用。

##### 服务内容

**社区养老服务站。①提供基础养老服务，**满足就近养老需求。社区养老服务站是老年人“家门口”的养老服务载体，主要面向社区及周边老年人提供助餐、助洁、助医、助娱、紧急救援等基础服务。通过设立老年助餐点，解决高龄、独居老人用餐难题；为家庭日间无人照护的老年人提供临时托养、健康监测等服务，缓解家庭照护压力；协助特殊困难老年人家庭完成防滑处理、扶手安装等改造，推动家庭养老床位建设。**②整合资源，构建“医养康养”融合网络。**社区养老服务站通过与医疗机构、文化设施等联动，实现资源高效利用：与社区卫生服务中心合作，开展家庭医生签约、健康档案管理，部分站点内设医疗保健用房，提供基础诊疗和康复服务；依托社区党群服务中心、文化站等设施，组织养生讲座、手工活动等，丰富老年人精神生活；整合智慧平台功能（如紧急呼叫、健康监测），推广智能穿戴设备入户，提升服务响应效率。**③支撑居家养老，延伸服务半径。**社区养老服务站是居家养老的重要支撑，通过服务延伸实现“居家-社区”无缝衔接：为居家老年人提供远程监测、上门护理等服务，降低机构养老依赖；组织低龄健康老人、志愿者开展“一帮一”结对帮扶，推广“时间银行”等互助模式，增强社区内生服务能力；建立老年人信息档案，实时跟踪需求，快速响应紧急情况（如跌倒报警、突发疾病）。

**村级养老服务站。①基础服务覆盖：**满足就近养老需求。村级养老服务站是公益性养老服务场所，主要服务分散供养特困、留守空巢、独居失能等困难老年人群体，提供助餐、助洁、助娱、紧急救援等基础服务，并逐步拓展康复护理、健康监测等专业化服务。在人口分散的牧区，服务站与流动服务队结合，定期开展上门助浴、助医等服务。**②设施共享与功能复合。**村级养老服务站需依托党群服务中心、卫生室、幸福院等现有设施建设，实现“一室多用”，提供基础医疗服务和健康档案管理。与苏木乡镇区域养老服务中心、敬老院形成互补，接受其业务指导和技术支持，提升服务专业性。与乡镇卫生院建立协作机制，推动家庭医生签约服务，并为失能老年人提供上门护理。**③缩小城乡养老服务差距。**村级养老服务站是农村牧区三级养老服务网络（旗县-乡镇-村级）的关键环节，通过覆盖所有人口相对集中的嘎查村，推动城乡养老服务资源均衡配置。

##### 社区养老服务站规划

伊金霍洛旗共有社区27个，其中中心城区18个，乌兰木伦镇4个，其余5个乡镇各1个。

中心城区。有社区养老服务站有10处，总用地面积19655.79㎡，总建筑面积7112㎡，床位数23张，均配有助餐、助洁、助急、助行、助医等设施。札萨克社区内的养老服务站与伊金霍洛旗社区居家养老服务中心合并设置（旗级养老服务设施），西苑社区内养老服务站与伊金霍洛旗阿勒腾席热镇养老服务中心合并建设（乡镇级养老服务设施）未单独统计。

其余各苏木乡镇。除阿勒腾席热镇（城关镇）其余6个苏木乡镇内的养老服务设施，均为现状各苏木乡镇养老服务中心，无社区级养老服务设施。

**中心城区。**规划保留10处，新增8处。规划后共计社区养老服务站18处。

**各苏木乡镇。**在乌兰木伦镇新增4处社区养老服务站。其余5个苏木乡镇内的社区养老服务站与苏木乡镇级养老服务中心合并设置，共计9处。

规划后，总用地面积40296.41㎡，总建筑面积9285㎡，床位239张，护理床位145张。规划后除中心城区中南苑社区，各社区均有1处社区级养老服务设施，且能够满足“15分钟养老服务圈”的服务半径建设社区养老服务站的要求，各社区养老服务站面积均能达到350㎡。

表格 5伊金霍洛旗社区养老站规划汇总表

| **序号** | **规划状态** | **养老服务设施名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状张位数（张）** | **规划张位数（张）** | **护理张位数（张）** | **护理张位数比例（%）** | **所在位置** | | **X坐标** | **Y坐标** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 平安社区养老服务站 | 870.5 | 400 | 0 | 30 | 18 | 60 | 中心城区 | 平安社区 | 109.752965069 | 39.567194388 | 规划新增张位数30张，其中护理张位18张 |
| 2 | 保留 | 恩可社区养老服务站 | 961.4 | 725 | 3 | 3 | 2 | 60 | 中心城区 | 恩可社区 | 109.773512615 | 39.570675676 | - |
| 3 | 保留 | 阿吉奈社区养老服务站 | 3234.56 | 986 | 0 | 30 | 18 | 60 | 中心城区 | 阿吉奈社区 | 109.716153471 | 39.565611595 | 规划新增张位数30张，其中护理张位18张 |
| 4 | 保留 | 通格朗社区养老服务站 | 1252.86 | 600 | 10 | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 通格朗社区 | 109.735016236 | 39.579456819 |  |
| 5 | 保留 | 园林社区民悦A区养老服务站 | 1159.87 | 736 | 0 | 30 | 18 | 60 | 中心城区 | 园林社区 | 109.703976313 | 39.57574552 | 规划新增张位数30张，其中护理张位18张 |
| 6 | 保留 | 王府路社区养老服务站 | 6902.2 | 1400 | 10 | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 王府路社区 | 109.736290754 | 39.5639981 |  |
| 7 | 保留 | 乌兰淖尔社区养老服务站 | 1066.51 | 640 | 0 | 30 | 18 | 60 | 中心城区 | 乌兰淖尔社区 | 109.773387959 | 39.533114538 | 规划新增张位数30张，其中护理张位18张 |
| 8 | 保留 | 文澜社区养老服务站 | 736.35 | 498 | 0 | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 文澜社区 | 109.714541539 | 39.577650785 | 规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 9 | 保留 | 满达社区养老服务站 | 86.47 | 350 | 0 | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 满达社区 | 109.874417546 | 39.512731398 | 与空港物流园区社区综合养老服务中心结合设置 |
| 10 | 提升改造 | 吉日嘎朗社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中心城区 | 吉日嘎朗社区 | 109.830518059 | 39.57771159 | 与吉日嘎朗社区综合养老服务中心结合设置 |
| 11 | 规划新增 | 锦上苑B区养老服务站 | 3532.75 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 纳林高勒社区 | 109.73303318 | 39.58786846 | 规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 12 | 规划新增 | 阳光家园B区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中心城区 | 新北社区 | 109.71138775 | 39.6018981 | 与阳光家园B区社区综合养老服务中心结合设置 |
| 13 | 规划新增 | 明珠花园B区养老服务站 | 6988.87 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 札萨克社区 | 109.74927932 | 39.58751086 | 与札萨克社区党群服务中心结合设置；规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 14 | 规划新增 | 水岸花园社区养老服务站 | —— | —— | —— | - | - | - | 中心城区 | 水岸花园社区 | 109.788582089 | 39.571429239 | 与水岸花园社区综合养老服务中心结合设置 |
| 15 | 规划新增 | 文德社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中心城区 | 文德社区 | 109.7666949 | 39.55359674 | 与产教融合片区社区综合养老服务中心结合设置 |
| 16 | 规划新增 | 西苑社区养老服务站 | 750 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 西苑社区 | 109.72590655 | 39.57626106 | 与西苑小区党群服务站结合设置；规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 17 | 规划新增 | 文明街社区养老服务站 | 889.72 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 文明街社区 | 109.75032806 | 39.58034402 | 与文明街社区居委会结合设置；规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 18 | 规划新增 | 文体新城居住区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中心城区 | 文体新城居住区 | 109.720139261 | 39.540726169 | 与文体新城居住区综合养老服务中心结合设置 |
| 19 | 规划新增 | 上湾社区养老服务站 | 7942.36 | 350 | 3 | 3 | 2 | 60 | 乌兰木伦镇 | 上湾社区 | 110.195076 | 39.290109 | 规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 20 | 规划新增 | 滨河路社区养老服务站 | 4008.46 | 350 | 3 | 3 | 2 | 60 | 乌兰木伦镇 | 滨河路社区 | 110.191418 | 39.303935 | 规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 21 | 规划新增 | 补连塔社区养老服务站 | —— | —— | —— | 10 | 6 | 60 | 乌兰木伦镇 | 补连塔社区 | 110.19727 | 39.29737 | 与乌兰木伦镇区域养老服务中心合并设置；规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 22 | 规划新增 | 乌兰木伦社区养老服务站 | —— | 500 | —— | 14 | 9 | 60 | 乌兰木伦镇 | 乌兰木伦社区 | 110.092010782 | 39.448931937 | 与村委会合并设置合并设置 |
| 23 | 规划新增 | 满赖社区养老服务站 | —— | 350 | 3 | 3 | 2 | 60 | 纳林陶亥镇 | 满赖社区 | 109.59073212 | 39.353457025 | 与纳林陶亥镇养老服务中心结合设置；规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 24 | 规划新增 | 乌兰淖尔社区养老服务站 | —— | 350 | 3 | 3 | 2 | 60 | 红庆河镇 | 乌兰淖尔社区 | 109.606178539 | 39.031218864 | 与红庆河镇养老服务中心结合设置；规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 25 | 规划新增 | 札萨克社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 札萨克镇 | 札萨克社区 | 109.778678996 | 39.238164611 | 与札萨克镇养老服务中心结合设置 |
| 26 | 规划新增 | 布拉格社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 伊金霍洛镇 | 布拉格社区 | 109.793282834 | 39.339651458 | 与伊金霍洛镇养老服务中心结合设置 |
| 27 | 规划新增 | 乌尔掌社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 苏布尔嘎镇 | 乌尔掌社区 | 109.441883749 | 39.575161342 | 与苏布尔嘎镇养老服务中心结合设置 |
| 合计 | | | 40382.88 | 9635 | 35 | 239 | 145 | 61 |  |  |  |  |  |

##### 村级养老服务站规划

伊金霍洛旗现有村级养老服务站50处，规划新增33处。规划后共计83处。其中村级养老服务站示范站6处。

规划后每处村级养老服务站示范站建筑面积不低于100㎡。共约8300㎡。村级养老服务站示范站已建成合同庙嘎查养老服务站、乌兰木伦村养老服务站2处，正在建设红庆河镇红庆河村养老服务站和札萨克镇门克庆嘎查养老服务站2处村级养老服务示范站，规划新增红庆河镇巴音布拉格村养老服务示范站、乌兰木伦镇查干苏村2处村级养老服务示范站。村级养老服务站宜与村委会、村活动室等合并设机构养老服务设施布局。搬迁撤并类村，原则上不在安排村级养老服务站建设。

表格 6伊金霍洛旗村级养老站规划汇总表

| **序号** | **规划状态** | **所在位置** | **机构名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **设施级别** | **X坐标** | **Y坐标** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规划提升 | 合同庙嘎查 | 合同庙嘎查养老服务站 | 4703.22 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站、村示范站 | 109.5164314 | 39.6598632 |  |
| 2 | 规划提升 | 苏布尔嘎嘎查 | 苏布尔嘎嘎查养老服务站 | 9160.56 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.3171864 | 39.62127881 |  |
| 3 | 规划提升 | 木呼尔敖包村 | 苏布尔嘎镇木呼敖包村养老服务站 | 2236.14 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.3300526 | 39.48787492 |  |
| 4 | 规划提升 | 敏盖村 | 敏盖村养老服务站 | 2304.1 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.3885872 | 39.54207203 |  |
| 5 | 规划提升 | 道劳岱村 | 道劳岱村养老服务站 | 3107.27 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.3155032 | 39.70348583 |  |
| 6 | 规划提升 | 毛盖图村 | 苏布尔嘎镇毛盖图村养老服务站 | 1552.47 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.4624132 | 39.49809075 |  |
| 7 | 规划提升 | 查干日格召村 | 查干日格召村养老服务站 | 2775.87 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.5746848 | 39.5416102 |  |
| 8 | 规划提升 | 查干呼都嘎音希里村 | 查干呼都嘎音希里村养老服务站 | 255.21 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.4266196 | 39.4276406 |  |
| 9 | 规划提升 | 喇嘛敖包村 | 喇嘛敖包村养老服务站 | 6931.63 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.5457255 | 39.44917217 |  |
| 10 | 规划提升 | 赛乌聂盖村 | 赛乌聂盖村养老服务站 | 3267.92 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.6300651 | 39.44827268 |  |
| 11 | 规划提升 | 壕赖村 | 壕赖村养老服务站 | 4565.28 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.6752553 | 39.46350644 |  |
| 12 | 规划提升 | 根皮庙村 | 根皮庙村养老服务站 | 5054.11 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.7073451 | 39.41697002 |  |
| 13 | 规划提升 | 龙活音扎巴村 | 龙活音扎巴村养老服务站 | 12542.79 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.7566039 | 39.44029961 |  |
| 14 | 规划提升 | 查干敖包村 | 查干敖包村养老服务站 | 695.39 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.547933 | 39.45730432 |  |
| 15 | 规划提升 | 伊金霍洛镇乃玛岱村 | 伊金霍洛镇乃玛岱村养老服务站 | 3777.43 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.8337106 | 39.28724555 |  |
| 16 | 规划提升 | 伊金霍洛镇查干陶日木村 | 伊金霍洛镇查干陶日木村养老服务站 | 7027.65 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.6059099 | 39.41890856 |  |
| 17 | 规划提升 | 伊金霍洛镇斋森召村 | 伊金霍洛镇斋森召村养老服务站 | 667.22 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.8617805 | 39.29650124 |  |
| 18 | 规划提升 | 伊金霍洛镇沙日塔拉村 | 伊金霍洛镇沙日塔拉村养老服务站 | 2126.37 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.8688238 | 39.4196285 |  |
| 19 | 规划提升 | 伊金霍洛镇甘珠日庙村 | 伊金霍洛镇甘珠日庙村养老服务站 | 2382.93 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.7176798 | 39.51136633 |  |
| 20 | 规划提升 | 伊金霍洛镇诺干布拉格村 | 伊金霍洛镇诺干布拉格村养老服务站 | 4889.76 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.4393678 | 39.42420842 |  |
| 21 | 规划提升 | 阿吉尔玛村 | 阿吉尔玛村养老服务站 | 812.9 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 110.3228728 | 39.55869016 |  |
| 22 | 规划提升 | 布都阿麻村 | 布都阿麻村养老服务站 | 452.09 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 110.4118677 | 39.40322245 |  |
| 23 | 规划提升 | 木独希里村 | 木独希里村养老服务站 | 7043.55 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.909575 | 39.27305455 |  |
| 24 | 规划提升 | 花亥图村 | 花亥图村养老服务站 | 1978.38 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.9663481 | 39.34815799 |  |
| 25 | 规划提升 | 格丑庙村 | 格丑庙村养老服务站 | 4619.97 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 110.0005028 | 39.36086564 |  |
| 26 | 规划提升 | 哈沙图村 | 哈沙图村养老服务站 | 3704.47 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.8034229 | 39.46228186 |  |
| 27 | 规划提升 | 乌兰木伦村 | 乌兰木伦村养老服务站 | 275026.26 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站、村示范站 | 110.0898111 | 39.49341064 |  |
| 28 | 规划提升 | 乌兰木伦镇查干苏村 | 乌兰木伦镇查干苏村养老服务示范站 | 6670.48 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站、村示范站 | 109.9618612 | 39.32265925 |  |
| 29 | 规划提升 | 乌磴柴达木村 | 乌磴柴达木村养老服务站 | 843.51 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.5552254 | 39.20156408 |  |
| 30 | 规划提升 | 高勒庙村 | 高勒庙村养老服务站 | 12292.29 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.6883779 | 39.13357833 |  |
| 31 | 规划提升 | 查干淖尔嘎查 | 查干淖尔嘎查养老服务站 | 19398.13 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.6244517 | 39.07609293 |  |
| 32 | 规划提升 | 黄盖希里村 | 黄盖希里村养老服务站 | 253.09 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.7689013 | 39.11733831 |  |
| 33 | 规划提升 | 营盘河村 | 营盘河村养老服务站 | 62657.8 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.7783737 | 39.21584274 |  |
| 34 | 规划提升 | 查干柴达木村 | 查干柴达木村养老服务站 | 9547.75 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.7567729 | 39.28875378 |  |
| 35 | 规划提升 | 巴音盖村 | 巴音盖村养老服务站 | 2551.55 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.748793 | 39.15608153 |  |
| 36 | 规划提升 | 札萨克镇塔日雅柴达木村 | 札萨克镇塔日雅柴达木村养老服务站 | 1039.45 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.5682495 | 39.24153117 |  |
| 37 | 规划提升 | 札萨克镇塔尔河村 | 札萨克镇塔尔河村养老服务站 | 1564.55 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.7911761 | 39.24437344 |  |
| 38 | 规划提升 | 札萨克镇门克庆嘎查 | 札萨克镇门克庆嘎查养老服务示范站 | 10939.12 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站、村示范站 | 109.6061785 | 39.03121886 |  |
| 39 | 规划提升 | 宝林村 | 宝林村养老服务站 | 2878.28 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.3684197 | 39.35850682 |  |
| 40 | 规划提升 | 红庆河镇巴音布拉格村 | 红庆河镇巴音布拉格村养老服务示范站 | 2878.28 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站、村示范站 | 109.0552365 | 39.39750465 |  |
| 41 | 规划提升 | 红庆河镇木呼敖包村 | 红庆河镇木呼敖包村养老服务站 | 2234.1 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.2625685 | 39.47053894 |  |
| 42 | 规划提升 | 独贵梁村 | 独贵梁村养老服务站 | 1448.34 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.1749992 | 39.46991853 |  |
| 43 | 规划提升 | 冯家渠村 | 冯家渠村养老服务站 | 3665.72 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.4471132 | 39.32950637 |  |
| 44 | 规划提升 | 红庆河镇红庆河村 | 红庆河镇红庆河村养老服务示范站 | 5158.54 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站、村示范站 | 109.5907321 | 39.35345702 |  |
| 45 | 规划提升 | 台格希里村 | 台格希里村养老服务站 | 6767.86 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.5129298 | 39.35852322 |  |
| 46 | 规划提升 | 哈希拉嘎村 | 哈希拉嘎村养老服务站 | 5448.65 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.449073 | 39.35979358 |  |
| 47 | 规划提升 | 其劳图村 | 其劳图村养老服务站 | 4391.92 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.5783239 | 39.33687916 |  |
| 48 | 规划提升 | 呼家壕村 | 呼家壕村养老服务站 | 1460.54 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.503869 | 39.304274 |  |
| 49 | 规划提升 | 红庆河镇乌兰敖包村 | 红庆河镇乌兰敖包村养老服务站 | 2423.15 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.2020996 | 39.52460677 |  |
| 50 | 规划提升 | 红庆河镇通格朗村 | 红庆河镇通格朗村养老服务站 | 2890.66 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.461074 | 39.29886505 |  |
| 51 | 规划新建 | 巴嘎柴达木村 | 巴嘎柴达木村养老服务站 | 1541.63 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 村站 | 109.5603019 | 39.03227432 |  |
| 52 | 规划新建 | 札萨克镇毛盖图村 | 札萨克镇毛盖图村养老服务站 | 4591.3 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.7430667 | 39.07935229 |  |
| 53 | 规划新建 | 都嘎敖包嘎查 | 都嘎敖包嘎查养老服务站 | 3230.61 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.6317379 | 39.25679494 |  |
| 54 | 规划新建 | 台格嘎查 | 台格嘎查养老服务站 | 8373.52 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.5688423 | 39.12704673 |  |
| 55 | 规划新建 | 壕赖柴达木村 | 壕赖柴达木村养老服务站 | 3864.33 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.6683079 | 39.0731199 |  |
| 56 | 规划新建 | 贵勒斯太村 | 贵勒斯太村养老服务站 | 2531.9 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.6651363 | 39.19825427 |  |
| 57 | 规划新建 | 札萨克召村 | 札萨克召村养老服务站 | 2423.04 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.682992 | 39.25455461 |  |
| 58 | 规划新建 | 道劳窑子村 | 道劳窑子村养老服务站 | 1488.33 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.8369919 | 39.13854085 |  |
| 59 | 规划新建 | 树壕村 | 树壕村养老服务站 | 1507.45 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.8032566 | 39.17082918 |  |
| 60 | 规划新建 | 松道沟村 | 松道沟村养老服务站 | 5244.21 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.7689119 | 39.11773273 |  |
| 61 | 规划新建 | 新街村 | 新街村养老服务站 | 28248.36 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.7779896 | 39.2475555 |  |
| 62 | 规划新建 | 阿木图庙村 | 阿木图庙村养老服务站 | 3108.82 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.7274925 | 39.24049315 |  |
| 63 | 规划新建 | 黄陶勒盖村 | 黄陶勒盖村养老服务站 | 4862.54 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.7605756 | 39.20958664 |  |
| 64 | 规划新建 | 曼斋庙村村委会 | 曼斋庙村养老服务站 | 137386.78 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.8852305 | 39.4871376 |  |
| 65 | 规划新建 | 布尔台格村村委会 | 布尔台格村养老服务站 | 39204.59 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.9345616 | 39.48317259 |  |
| 66 | 规划新建 | 掌岗图村党群服务中心 | 掌岗图村养老服务站 | 20473.94 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.613405 | 39.53716062 |  |
| 67 | 规划新建 | 柳沟村党群服务中心 | 柳沟村养老服务站 | 95205.39 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.7135407 | 39.59260147 |  |
| 68 | 规划新建 | 兰家圪卜村二社 | 兰家圪卜村养老服务站 | 2302.73 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.6568567 | 39.34017648 |  |
| 69 | 规划新建 | 昌车渠村村民委员会 | 昌车渠村养老服务站 | 2759.93 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.1572949 | 39.54528811 |  |
| 70 | 规划新建 | 布连图村 | 布连图养老服务站 | 3375.81 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.3685002 | 39.2878826 |  |
| 71 | 规划新建 | 珠兰敖包村村民委员会 | 珠兰敖包村养老服务站 | 1315.5 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.1065593 | 39.48250505 |  |
| 72 | 规划新建 | 哈达图淖尔村 | 哈达图淖尔村养老服务站 | 1989.21 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.3074651 | 39.43602657 |  |
| 73 | 规划新建 | 纳林希里村村民委员会 | 纳林希里村养老服务站 | 42428.46 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.2934718 | 39.43803751 |  |
| 74 | 规划新建 | 红庆河镇特宾苏莫村四社 | 特宾苏莫村养老服务站 | 2090.56 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.1158574 | 39.52212849 |  |
| 75 | 规划新建 | 阿日勒图村村村民委员 | 阿日勒图村养老服务站 | 2140.21 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.5539775 | 39.29011062 |  |
| 76 | 规划新建 | 阿道亥村 | 阿道亥村养老服务站 | 3024.18 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.1535719 | 39.34979566 |  |
| 77 | 规划新建 | 巴本岱村四社 | 巴本岱村养老服务站 | 2186.6 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.2192231 | 39.41636726 |  |
| 78 | 规划新建 | 红庆河镇其根沟村一社 | 其根沟村养老服务站 | 1305.55 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.2028915 | 39.42475635 |  |
| 79 | 规划新建 | 柴达木村四社 | 柴达木村养老服务站 | 4866.06 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.6288839 | 39.37762478 |  |
| 80 | 规划新建 | 乌兰淖尔村 | 乌兰淖尔村养老服务站 | 45256.41 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.2956434 | 39.42579939 |  |
| 81 | 规划新建 | 白格针村 | 白格针村养老服务站 | 2553.63 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.5416958 | 39.38029947 |  |
| 82 | 规划新建 | 其和淖尔村 | 其和淖尔村养老服务站 | 8776.06 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.3306551 | 39.36844806 |  |
| 83 | 规划新建 | 林家圪堵村四社 | 林家圪堵村养老服务站 | 3306.42 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 村站 | 109.5970853 | 39.28118852 |  |

#### 其他养老服务设施布局

##### 助餐点

城市按照“一刻钟居家社区养老服务圈”和“一刻钟便民生活圈”布局，在已建成的街道养老服务中心、社区养老服务站等居家社区养老服务设施中充实老年助餐服务功能，确保有需求的老年人能够及时获得就餐、配餐、送餐服务。农村牧区优先在留守老年人多、居住比较集中的苏木乡镇、嘎查村布点，就近解决老年人吃饭不便问题。支持在各类社区嵌入式服务设施中增设老年食堂等老年助餐服务功能，充分利用现有养老服务机构和助餐服务设施，面向社会全体老年人及社区居民开放。支持老年助餐服务设施与社区党群服务中心、社会工作服务站、社区综合服务设施、便民商业服务设施、生活性服务业等资源统筹利用、共建共享。各地在新建城区和居住区配套建设养老服务设施、老城区和已建成居住区补齐养老服务设施工作中，应同步解决老年助餐服务设施建设或场地使用问题。现有资源无法有效覆盖或满足老年助餐服务需求的地区，可因地制宜通过新建、回购、租赁等方式充实必要的老年助餐服务设施。

本次规划各级养老服务设施均设有助餐点。实现半径不宜大于300m的目标。现有18处。独立设置4处（文明街社区助餐点、文澜社区助餐点、南苑社区助餐点、平安社区助餐点）。

##### 农村幸福院

依据《内蒙古自治区农村牧区互助养老幸福院建设和运行管理办法（试行）》（内民政发〔2023〕77号）。现状伊金霍洛旗已建幸福院利用率非常低，居民90%的老年人更愿意居家养老;7%的老年人通过社区机构照料实现社区养老;3%的老年人通过入住养老机构集中养老。结合该现状，本次规划只对农村幸福的建设提出指引，不进行具体布局规划。

按照《伊金霍洛旗国土空间总体规划》，未来可在中心村或人口集中区村庄，结合自身发展需要、下辖人口、经济水平、自然环境等因素设置，鼓励相邻村庄联合设置，以达到养老资源的最大化使用。

农村幸福院是由村级主办、政府支持、社会参与，政府统一规划建设的公益性养老服务场所，在苏木乡镇驻地或较大的行政村设立，实行集中居住、分户生活、统一管理、互帮互助的养老模式。

幸福院选址应根据嘎查村实际情况，对现有旧办公地、校舍、厂房、仓库等空置场所、场地和基本设施进行改造建设，有条件的嘎查村可利用闲置土地新建。

新建幸福院优先考虑与医疗设施同址或邻近建设。

新建幸福院应根据行政区划、老龄人口分布等基本情况，结合乡村建设、农村社区建设规划统筹布局，选择苏木乡镇驻地、中心嘎查村建设。建设规模原则上不低于2亩，建筑面积不低于600㎡。幸福院应设有一定的院内外场地，院内实现硬化、绿化、美化。充分利用村级卫生室、文化图书室、健身广场等现有设施，在健康、文化娱乐等方面为幸福院提供保障。

新建幸福院的房屋建筑面积，平房平均每户建筑面积不低于30㎡；楼房平均每户建筑面积不低于60㎡。装修应简洁实用，能够满足基本生活功能，并符合保暖、节能、消防安全等要求。

具体参照《内蒙古自治区农村牧区互助养老幸福院建设和运行管理办法》执行。

##### 居住区配套养老设施

新建居住(小)区，每百户不少于30㎡建筑面积标准要求配建养老服务设施。老城区和已建成居住区要结合城镇老旧小区改造、配建养老服务设施，按照每百户不低于15㎡的标准，通过新建、改建、购置、置换、租赁等方式进行配置（《鄂尔多斯市养老服务条例》）。城镇社区养老服务设施覆盖率达90%。（鄂尔多斯市人民政府关于加快推进居家社区养老服务工作的意见）

#### 机构养老服务设施

##### 功能定位

机构养老服务设施包含公建和民建两大类。包括：老年社会福利院、老年公寓、养老院、老年养护院、敬老院。

**兜底保障型机构**在规划中承担着“兜底保障、专业支撑、资源统筹”的核心作用。主要面向特困人员、经济困难的失能失智老人，提供无偿或低偿的基本生活照料和医疗护理服务，确保“应养尽养”。本规划第17条中旗级居家社区养老服务中心兼具此功能。

**普惠支持型机构是**面向全体老年人，提供价格适中、质量可控的养老服务，如日间托养、康复护理等，满足中低收入家庭的养老需求。

**完全市场型机构**是通过市场化运作提供高端养老服务（如旅居康养、蒙医理疗等），满足多样化需求，推动养老产业多元化发展。

机构养老设施作为居家养老服务设施的补充，鼓励社会参与，发挥市场机制在资源配置中的决定性作用，使市场成为养老服务业的主体，发挥规划对社会办养老设施的引导作用（扩市场），促进和带动其他服务项目发展，逐步形成多方参与、相互配合。

##### 建设标准

表格 7养老院、老年养护院配建要求和指标指引

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | **定位** | **配建要求** | **配建指标** | |
| **建筑面积（m2/床）** | **用地面积（m2/床）** |
| 老年养护院（专业失能照护机构） | 为失能、半失能老人提供长期护理服务，需内设医疗保健室、康复训练室等 | （1）宜临近医疗卫生、文体等公共服务设施布局；  （2）建设规模不宜少于20床。  （3）需设置坡道、扶手、紧急呼叫系统，老年居室净面积不低于5㎡/床，全护理房间床位数不超过6床。 | ≥30 | 18～44 |
| 养老院（综合性养老机构） | 综合性养老机构 | （1）宜临近医疗卫生、文体等公共服务设施布局；  （2）建设规模不宜少于20床。  （3）包括居住用房（卧室、卫生间）、公共服务用房（餐厅、洗衣房）、医疗用房（医务室）、健身活动用房（棋牌室、康健室）。  （4）需配置床、呼叫器、空调（一级设施）、独立卫生间。 | ≥30 | 18～44 |
| 敬老院（农村养老服务机构） | 农村养老服务机构 | （1）远离污染源，环境优美，建筑设计需符合无障碍标准（如坡道、扶手）。  （2）配备医疗室、消防设施、健身器材及娱乐设施 | ≥25 | 18～44 |
| 老年公寓（市场化养老社区） | 市场化养老社区 | (1)起居室净面积≥10㎡，厨房≥5㎡，卫生间≥4㎡，配置空调、冰箱等。  (2)设置公用厨房、浴室、活动室，并配备智能家居设备。  （3）推广智能监测设备（如健康手环），纳入智慧养老平台管理。 | ≥40 | 18～44 |

机构养老服务设施要重点覆盖人口密集城区和农村牧区薄弱区域。鼓励机构养老服务设施与文旅、健康产业融合，发展蒙医康养、草原旅居等特色业态，形成产业链条。

##### 现状概况

现有机构养老服务设施共8处，其中中心城区5处，红庆河镇、乌兰木伦镇、伊金霍洛镇各1处，总用地面积111984.4㎡，总建筑面积43767.13㎡，共有床位数1038张，护理床位数652张，在院人数447人。其中伊金霍洛旗蒙程老年公寓停业整顿，其他机构正常营业。入住人数为总床位数的43%。

表格 8伊金霍洛旗现状机构养老服务设施汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所在位置** | **机构名称** | **机构等级** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **在院人数** | **运营状态** |
| 1 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗康和颐养院 | 三级 | 13000 | 6250 | 125 | 69 | 55 | 68 | 正常营业 |
| 2 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗蒙程老年公寓 | 暂无 | 4556 | 6220.44 | 250 | 138 | 55 | 0 | 停业整顿 |
| 3 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗吉星老年公寓 | 二级 | 4550 | 6202 | 188 | 118 | 63 | 123 | 正常营业 |
| 4 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗安康老年养护院 | 四级 | 20000 | 4200 | 150 | 85 | 57 | 140 | 正常营业 |
| 5 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心(伊金霍洛旗阿勒腾席热镇敬老院) | 一级 | 20000 | 14156 | 120 | 110 | 92 | 46 | 正常营业 |
| 6 | 红庆河镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗红庆河镇敬老院） | 二级 | 4000 | 1417 | 65 | 40 | 62 | 27 | 正常营业 |
| 7 | 乌兰木伦镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗乌兰木伦镇敬老院） | 一级 | 22400 | 2214 | 60 | 40 | 67 | 20 | 正常营业 |
| 8 | 伊金霍洛镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗伊金霍洛镇敬老院） | 一级 | 23478 | 3017 | 80 | 52 | 65 | 23 | 正常营业 |
| 合计 | | |  | 111984.4 | 43676.13 | 1038 | 652 | 63 | 447 | —— |

##### 规划机构养老服务设施布局

规划撤销伊金霍洛旗蒙程老年公寓养老机构；**保留**①伊金霍洛旗康和颐养院、②伊金霍洛旗吉星老年公寓、③伊金霍洛旗安康老年养护院、④伊金霍洛旗社会福利事业服务中心(伊金霍洛旗阿勒腾席热镇敬老院)、⑤伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗红庆河镇敬老院）、⑥伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗乌兰木伦镇敬老院）、⑦伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗伊金霍洛镇敬老院）处养老机构等7处养老机构。**规划新增**①幸福9号苑、②祥嘉颐养院、③阿吉泰健康城、④伊金霍洛旗养老综合服务中心4处养老机构；其中幸福9号苑、祥嘉颐养院、阿吉泰健康城正在建设；伊金霍洛旗养老综合服务中心正在办理用地相关手续。

规划后，全旗共有机构养老服务设施11处，其中中心城区8处，红庆河镇、乌兰木伦镇、伊金霍洛镇各1处。规划后机构总用地面积331167㎡，总建筑面积272868㎡，共有床位数5729张，其中护理床位3657张，护理床位占比64%。

表格 9伊金霍洛旗规划机构养老服务设施汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规划状态** | **所在位置** | **机构名称** | **机构级别** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** |
| 1 | 规划保留 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗康和颐养院 | 三级 | 13000 | 6250 | 125 | 125 | 75 | 60 |
| 2 | 规划保留 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗吉星老年公寓 | 二级 | 4550 | 6202 | 188 | 188 | 113 | 60 |
| 3 | 规划保留 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗安康老年养护院 | 四级 | 20000 | 4200 | 150 | 150 | 90 | 60 |
| 4 | 规划保留 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心(伊金霍洛旗阿勒腾席热镇敬老院) | 一级 | 20000 | 14156 | 120 | 120 | 72 | 60 |
| 5 | 规划保留 | 红庆河镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗红庆河镇敬老院） | 二级 | 4000 | 1417 | 65 | 65 | 39 | 60 |
| 6 | 规划保留 | 乌兰木伦镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗乌兰木伦镇敬老院） | 一级 | 22400 | 2214 | 60 | 65 | 39 | 60 |
| 7 | 规划新增 | 伊金霍洛镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗伊金霍洛镇敬老院） | 一级 | 23478 | 3017 | 80 | 90 | 54 | 60 |
| 8 | 正在建设 | 阿勒腾席热镇 | 幸福9号苑 | 一级 | 51786 | 59351 | —— | 2000 | 1200 | 60 |
| 9 | 正在建设 | 阿勒腾席热镇 | 祥嘉颐养院 | 一级 | 13059 | 13190 | —— | 390 | 273 | 70 |
| 10 | 正在建设 | 阿勒腾席热镇 | 阿吉泰健康城 | 一级 | 125156 | 146872 | —— | 2200 | 1500 | 68 |
| 11 | 规划新建 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗养老综合服务中心 | 一级 | 33738 | 16000 | —— | 336 | 202 | 60 |
| 合计 | | | | —— | 331167 | 272868 | 788 | 5729 | 3657 | 64 |

幸福9号苑项目是由鄂尔多斯市九能商贸有限责任公司投资建设，充分依托鄂尔多斯天朗气清的环境优势，本着“夏居天骄圣地，冬住海南宝岛”的经营理念，打造伊金霍洛旗高端大型康养中心，是集康养、医疗、文化、旅游等多种功能为一体的一站式全产业链的现代化康养中心。项目建设面积51785.6平方米，总建筑面积59350.5平方米，规划床位数2000张。幸福9号苑的建成，将为鄂尔多斯市及周边老人提供一个养老为主、医疗为辅，医养结合的高端养老机构，让老年人既能享受到优质养老服务，又能得到专业医疗保障，会进一步提升老年人的生活质量。

祥嘉颐养院用地面积13059.4平方米，建筑剪辑13189.8平方米。主要包括老年公寓楼、旅居养老公寓楼、老年康复理疗中心、老年活动中心、综合服务楼等功能设施。项目建成后，可同时服务390位老人的养老养生，将有力带动鄂尔多斯空港园区生命健康产业发展。

内蒙古阿吉泰蒙医医院有限公司鄂尔多斯阿吉泰健康养护中心,总投资5.14亿元,建筑面积146872平方米。由两个康养区、医院区、心身医学研究和心神医学院、心灵讲堂、接待区共六个区域组成。项目建成后将提供2200个健康养老床位。

### 系统构建“三网融合”

#### 功能定位

以“三网融合、全域覆盖、精准服务”为核心理念，全力构建“普惠兜底、智慧赋能、医养协同”的养老服务全新格局。通过科学合理地优化养老服务设施布局，深度整合各类资源并实现共享，积极创新养老服务模式，致力于将伊金霍洛旗打造成为全国牧区养老服务的示范标杆，为老年人提供优质、高效、便捷的养老服务，提升老年人的生活质量与幸福感。

**普惠保障网**为构建全面覆盖、公平可及的养老保障基础网络。其功能聚焦于兜底保障，确保所有老年人，无论经济状况、居住区域如何，都能享受到基本的养老服务权益。通过整合政府补贴、社会救助、福利政策等资源，为低收入、失能、高龄等特殊困难老年人提供经济支持、生活照料补贴、保障性住房等基础养老保障服务，筑牢养老服务的底线，促进社会公平正义，提升老年人整体生活安全感。**智慧服务网**利用现代信息技术，如大数据、物联网、移动互联网等，构建起一个线上线下融合的服务平台，打破时间与空间限制，为老年人提供便捷、高效的服务接入渠道，构建旗级智慧养老平台。**医养协同网**则聚焦于医疗与养老服务的深度融合，整合医疗机构与养老机构的资源，打通二者之间的服务壁垒，实现医疗服务与养老服务的无缝对接，让老年人在享受优质养老服务的同时，能够及时获得专业的医疗支持。该体系致力于成为提升老年人生活质量、保障老年人身心健康、促进养老服务行业规范发展的关键支撑，以满足伊金霍洛旗老年人日益增长的多样化养老需求，推动当地养老服务水平迈向新高度。

#### 核心作用

**促进社会公平正义：通**过精准补贴与权益维护，缩小不同老年群体在养老服务获取上的差距，让每位老年人都能公平享受到养老保障福利，增强社会凝聚力。

**资源整合与优化配置：**通过“智慧服务网+医养协同网”，伊金霍洛旗能够将分散在各个部门、机构和社会组织的养老资源，包括人力、物力、财力以及信息资源等进行有效整合。在智慧服务网平台上，可对各类养老服务机构、服务人员的信息进行汇总与管理，方便老年人按需选择。医养协同网促使医疗机构的医疗设备、医护人员与养老机构的生活照料资源相互流通，避免资源的重复建设与浪费，提高资源利用效率，为老年人提供更全面、更优质且成本合理的养老服务。​

**提升养老服务精准度：**借助智慧服务网强大的数据收集与分析能力，能够精准洞察老年人的个性化需求。通过智能设备收集老年人的健康数据、生活习惯数据等，结合老年人自主反馈的服务需求信息，运用大数据分析技术，为每位老年人制定专属的服务方案。医养协同网基于对老年人健康状况的实时监测与精准评估，医疗机构可为养老机构提供针对性的医疗指导，养老机构也能依据老年人的健康变化及时调整生活照料服务内容，实现养老服务从“粗放式”向“精准化”的转变，极大提升老年人对养老服务的满意度。​

**促进医养结合深度发展：**医养协同网作为该体系的关键部分，为医疗与养老的深度融合提供了制度保障与运行机制。它推动医疗机构与养老机构建立长期稳定的合作关系，实现双向转诊、远程医疗、联合诊疗等服务模式。养老机构内的老年人突发疾病时，可通过医养协同网迅速转至合作的医疗机构进行救治；疾病康复后，又能顺利转回养老机构接受后续的康复护理与生活照料。这种深度融合的模式，改变了以往医疗与养老相互分离的局面，使老年人在整个生命周期内都能享受到连贯、系统的健康养老服务。​

#### 建设策略

##### 普惠保障网：兜底性覆盖，破解“可及性”难题

* **设施布局**

**旗级枢纽**：在阿镇与乌兰木伦镇精心选址，规划2所高品质的普惠型养老机构。阿镇普惠性养老机构由伊金霍洛旗养老综合服务中心承接，乌兰木伦镇由乌兰木伦镇由上湾社区养老服务站承接，为特困、低保以及失能老人等特殊群体提供优先入住服务。机构内部配套完善，设有专业的护理区域、康复训练中心、文化娱乐活动室等，为老人营造舒适、温馨的生活环境。

**乡镇支点**：在全旗7个苏木乡镇，各建设1处面积不小于800㎡的综合福利院。福利院配备占比不低于50%的护理型床位，以满足失能半失能老人的照护需求。同时，设立老年食堂，提供营养均衡、价格实惠的餐食服务；打造康复室，配备专业的康复器材与康复治疗师，为老人提供康复训练服务。福利院的服务半径确保能够全面覆盖所在乡镇的100%行政村，通过定期组织上门服务、开展社区养老活动等方式，将养老服务延伸至每一位农村老人身边。

**城区**：按照“15分钟步行圈”的标准，在城区科学布局50个社区养老服务站，每个服务站面积不小于200㎡。服务站提供助餐、助浴、助洁、助医、助行、助急、日间照料、文化娱乐、精神慰藉、健康指导等10项基础服务，且单项服务收费严格控制在10元以内，确保城区老年人能够便捷、低成本地享受到各类养老服务。服务站还将与周边的医疗机构、超市、家政服务公司等建立合作关系，为老人提供一站式的生活服务解决方案。

**牧区**：每3-5个自然村设置1处互助养老点。配备30辆流动服务车，这些服务车经过专门改装，配备有厨房设备、理发工具、常用药品等物资，免费为牧区老人提供助餐、理发、健康咨询等集中服务。流动服务车按照预定的路线和时间，定期深入各个互助养老点，为居住分散的牧区老人送去贴心服务，解决牧区老人因地域偏远、交通不便而面临的养老服务获取难题。

* **政策保障**

**梯度补贴**：实施精准的梯度补贴政策，对于特困老人，全额承担其在普惠型养老机构的入住费用以及享受各项养老服务的费用，实现完全免费；对于低收入群体，给予70%的费用补贴，减轻其养老经济负担；对于普通老人，也提供30%的补贴，让更多老人能够享受到价格合理的养老服务。补贴资金由旗财政设立专项基金，确保按时足额发放到位。

**土地供给**：为保障普惠型养老设施的建设用地需求，每年在土地供应计划中单独列出8%的建设用地指标，专项用于养老服务设施建设。对于利用存量用房进行养老服务设施改造的项目，免收用途变更相关费用，并简化审批流程，提高项目推进效率。同时，对于新建养老服务设施项目，在土地出让价格上给予一定优惠，降低建设成本，鼓励社会力量参与普惠型养老设施建设。

##### 智慧服务网：数字化赋能，破解“精准性”难题

* **平台建设**

**“幸福e养”智慧云平台**：投入专业技术力量，精心打造功能强大的“幸福e养”智慧云平台。该平台深度整合老年人的健康档案信息，包括过往病史、体检报告、疾病诊断等；全面收集老年人的服务需求，如生活照料需求、医疗护理需求、文化娱乐需求等；高效整合养老服务资源调度数据，涵盖养老机构床位信息、服务人员排班信息、服务设施使用情况等。通过平台，老年人只需凭借专属的二维码，即可实现“一码通办”，轻松扫码完成服务预约，利用智能设备进行健康监测并将数据实时上传至平台，方便医护人员与服务人员随时查看与管理。

**智能终端覆盖**：为全旗老年人广泛配发智能手环，这些手环具备SOS紧急报警功能，当老人遇到突发疾病、跌倒等紧急情况时，一键按下即可向平台发出求救信号。同时，手环还配备精准的定位功能，方便服务人员与家属快速确定老人位置。此外，自愿在老年人家庭中安装家庭跌倒监测设备，该设备运用先进的传感器技术，能够实时监测老人的行动状态，一旦检测到老人跌倒，立即向平台发送预警信息，平台在接收到信息后，确保在10分钟内做出响应，安排相关人员前往救助。

* **场景应用**

**无感服务**：在全旗各个助餐点全面推行“刷脸就餐”服务模式，老人无需携带任何餐卡或支付工具，只需在就餐时刷脸，系统即可自动识别老人身份，并根据老人的补贴类型与额度，自动扣除相应费用或进行补贴减免。同时，在各社区建设健康小屋，小屋内配备自助体检设备，如智能血压计、血糖仪、体脂秤等，老人可自行进行健康指标检测，检测数据将实时上传至“幸福e养”智慧云平台。此外，健康小屋还接入远程问诊系统，老人可通过视频连线专业医生，进行在线健康咨询与疾病诊疗，享受便捷的医疗服务。

**数据驱动决策**：借助先进的AI技术，对慢性病老人的健康数据、独居老人的日常行为数据进行深入分析。通过分析慢性病老人的病情发展趋势、用药情况、健康指标变化等数据，为其制定个性化的健康管理方案，并动态调配医疗资源，如安排医护人员上门巡诊、调整康复训练计划等。对于独居老人，通过分析其活动轨迹、生活规律等行为数据，及时发现异常情况，如长时间未活动、异常作息等，提前安排服务人员进行探访与干预。同时，根据数据分析结果，优化流动医疗车的行驶路线，确保能够更高效地为有需求的老人提供医疗服务。

* **重点项目**

**智慧养老指挥中心**：建设高规格的智慧养老指挥中心，中心配备先进的大数据分析系统、可视化监控设备等。通过实时监控全旗养老设施的运营状态，包括养老机构的床位入住率、服务人员工作情况、设施设备运行状况等；动态调度护理人员，根据各养老机构或社区的服务需求变化，及时调整护理人员的工作安排；合理调配医疗资源，如协调医疗设备的调配、安排医护人员的出诊等，实现全旗养老服务资源的高效配置与精准调度。

**“马背助老”流动服务**：精心改装20辆医疗车，将其打造成为智慧流动服务站。每辆服务站配备便携式诊疗设备，如便携式B超机、心电图机、生化分析仪等，能够为老人进行基本的医疗检查。同时，配备卫星通讯终端，确保在牧区偏远地区也能够保持稳定的通讯联络，实现与智慧养老指挥中心以及医疗机构的实时数据传输与信息沟通。服务站定期深入牧区，为居住分散的老人提供上门医疗服务、健康知识普及等服务，让牧区老人在家门口就能享受到专业的医疗关怀。

##### 医养协同网：资源整合共享，破解“专业性”难题

* **机构医养化**

**内设医疗机构**：积极推动全旗11家养老机构实现100%设立医务室或与医院建立紧密的签约合作关系。对于设立医务室的养老机构，按照相关标准配备齐全的医疗设备，如常用的诊断设备、急救设备、康复设备等，并配备具有专业资质的医护人员，包括医生、护士、康复治疗师等，为入住老人提供日常的健康检查、疾病诊疗、康复护理等服务。确保养老机构内护理型床位的医养融合率达到90%以上，即这些床位不仅能够提供生活照料服务，还能同时满足老人的医疗护理需求。

**双向转诊通道**：与旗人民医院、蒙医中医医院建立高效便捷的双向转诊绿色通道。当养老机构内的老人突发危急重症时，能够通过绿色通道优先转诊至合作医院，确保老人在最短时间内得到及时、专业的救治。在老人病情稳定后，又可通过绿色通道转回养老机构，继续接受康复护理与生活照料服务。为保障双向转诊的顺畅进行，建立了完善的转诊协调机制，包括提前沟通病情、安排转运车辆与医护人员护送等，确保老人在转诊过程中的安全与医疗服务的连续性。

* **居家医疗化**

**家庭病床计划**：针对全旗2000户失能老人家庭，实施家庭病床计划。首先，对这些家庭进行全面的适老化改造，包括安装无障碍设施，如扶手、防滑地砖等；优化家居布局，方便老人行动；配备必要的医疗设备，如护理床、吸氧机等。同时，安排专业的医护人员定期上门为老人提供护理服务，包括伤口护理、康复训练指导、用药指导等。将家庭病床服务纳入医保支付范围，减轻失能老人家庭的医疗负担，提高居家养老的医疗服务水平。

**流动医疗队**：组建7支“医养联合专家团”，每支专家团由全科医生、康复师以及其他相关专业医护人员组成。专家团每月定期巡回牧区，深入各个村落为老人提供诊疗服务。在巡回服务过程中，为老人进行全面的健康检查，建立健康档案，对常见疾病进行诊断与治疗，为慢性病老人制定个性化的治疗方案，并开展康复训练指导、健康知识讲座等活动，提高牧区老人的健康意识与自我保健能力。

* **政策突破**

**长期护理保险试点**：积极开展长期护理保险试点工作，将覆盖范围扩大至5万老年人。对于符合条件的参保老人，在享受居家护理服务时，根据护理等级与服务内容，报销60%-80%的费用。通过长期护理保险制度的实施，为失能老人家庭提供经济支持，减轻家庭护理负担，同时促进居家养老服务的专业化发展。

**医养人才共享**：出台政策允许公立医院医生开展多点执业，鼓励医生每周在养老机构坐诊时间不少于8小时。通过这种方式，将公立医院的优质医疗资源引入养老机构，提高养老机构的医疗服务水平。同时，建立医养人才培训机制，定期组织医护人员与养老服务人员进行专业培训，提升其业务能力与服务水平，促进医养人才的合理流动与共享。

#### 三网协同机制

##### 数据互通与资源联调

**“一平台三网通”**：投入技术力量，打通智慧平台与医疗HIS系统、民政救助数据库之间的数据壁垒，实现健康数据、服务记录、补贴发放等信息的“一键联通”。通过这种数据互通机制，医护人员能够在智慧平台上实时查看老人的健康档案与医疗记录，为提供精准医疗服务提供依据；养老服务人员能够了解老人的服务需求与历史服务记录，优化服务方案；民政部门能够根据老人的健康状况与服务需求，精准发放补贴资金，提高补贴发放的准确性与效率。

**资源调度中心**：在旗级层面设立资源调度中心，配备专业的调度人员与先进的调度系统。中心对全旗的护理员、医疗队、流动服务车等养老服务资源进行统一统筹调配。通过建立“需求采集—智能匹配—服务执行—质量评价”的闭环管理机制，当老年人提出服务需求时，中心通过智慧平台及时采集需求信息，运用智能算法将需求与最合适的服务资源进行匹配，安排服务人员或车辆前往执行服务，并在服务完成后及时收集老人的评价意见，对服务质量进行评估，不断优化资源调度方案，提高服务效率与质量。

##### 服务场景融合示范

**“智慧医养社区”试点**：在阿镇精心选取5个社区作为“智慧医养社区”试点。在试点社区内，集成建设健康小屋、引入家庭医生服务团队、广泛部署智能设备。健康小屋为老人提供自助体检、健康监测、远程问诊等服务；家庭医生团队为老人提供定期上门巡诊、健康管理、疾病诊疗等服务；智能设备实时监测老人的健康状况与生活行为，如通过智能手环监测心率、血压，通过家庭跌倒监测设备监测老人行动状态等。通过这些服务的集成，实现慢性病管理、康复训练等服务的“一站式服务”，为老人提供便捷、高效的医养结合服务体验。

**牧区应急联盟**：在乌兰木伦镇、伊金霍洛镇建立“三网联动应急站”，应急站配备无人机送药设备，当偏远散居老人突发疾病且急需药品时，可通过无人机快速将药品送达老人手中；配备卫星通讯设备，确保在信号薄弱的牧区也能够保持与外界的通讯联络。应急站整合普惠保障网的服务资源、智慧服务网的信息资源以及医养协同网的医疗资源，当老人遇到紧急情况时，能够迅速启动三网联动机制，实现快速救援，保障偏远散居老人的生命安全。

#### 阶段目标

表格 10伊金霍洛旗养老服务设施规划阶段目标

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **时间节点** | **普惠保障网** | **智慧服务网** | **医养协同网** |
| 2026年 | 建成2所普惠机构、30个社区站点，机构与站点设施设备配备齐全并投入运营，服务流程规范建立 | 智慧平台上线，完成功能测试与优化，配发手环1万台，覆盖重点区域老年人 | 50%养老机构内设医务室，制定完善的医务室运营管理制度与服务流程 |
| 2028年 | 城乡服务覆盖率100%，实现服务内容标准化、服务质量规范化，建立完善的服务监督机制 | 预警响应≤10分钟，刷脸就餐全覆盖，无感服务场景全面优化，用户体验显著提升 | 护理型床位医养融合率≥90%，双向转诊通道顺畅运行，建立转诊效果评估机制 |
| 2035年 | 形成“公益+市场”多元供给体系，吸引社会资本广泛参与，建立可持续发展的运营模式 | AI预测精准度≥95%，数据驱动决策成效显著，服务资源配置更加合理高效 | 家庭病床纳入医保支付率100%，长期护理保险制度完善，覆盖更多失能老人 |

### 完善配套“六化服务”

配套“服务数据数智化、服务质量标准化、服务响应全天化、养老服务流程化、技术团队专业化、项目管理品牌化”的六化服务。

#### 服务数据数智化

搭建功能完备的养老服务数据平台，整合公安、民政、卫健等部门数据。全面采集老年人基础信息，包括身份、家庭、经济状况等，构建基础数据库。与养老及家政服务机构合作，精准收集服务订单数据，记录预约、执行及完成情况。利用智能穿戴、家用监测设备实时获取老年人健康数据，建立动态健康档案，并跟踪记录服务人员服务过程，生成服务数据。​

运用大数据、人工智能等前沿技术，对收集到的老年人健康数据、服务订单数据、生活习惯数据等进行深度挖掘与分析。通过构建精准的数据分析模型，实现对老年人服务需求的提前预判，从而更为合理地调配人力、物力、财力等各类资源，达成养老服务的精准管理。例如，借助专业的健康数据分析算法，密切关注老年人的血压、血糖、心率等健康数据的动态变化，精准预测潜在的疾病风险，提前为其安排适宜的医疗服务，包括预约体检、专家问诊、上门护理等。同时，深入剖析服务订单数据，从老年人日常选择的餐饮类型、娱乐活动、护理服务频次等多维度信息中，洞察其个人偏好，进而为每位老人推荐高度契合的个性化服务，如为喜爱阅读的老人安排上门送书服务，为热衷锻炼的老人定制专属的健身指导方案。此外，将数据分析的结果充分运用到服务流程的优化之中，从服务的响应时间、执行步骤、反馈机制等方面入手，简化繁琐环节，加强薄弱环节的管控，切实提升养老服务的效率与质量。

#### 服务质量标准化

制定全旗统一的养老服务名称规范，确保养老机构、社区服务站及上门服务项目名称统一、规范，便于老年人识别。梳理各类养老服务，制定详细统一的服务流程与操作规范，明确助餐服务的食材采购、烹饪、送餐标准及医疗护理服务的操作步骤、药品使用、健康监测频次等。同时，定期组织养老服务从业人员参加专业培训，内容涵盖服务流程、操作规范、沟通技巧、应急处理等方面，通过考核确保培训效果，从而实现养老服务质量的统一提升，为老年人提供更优质、标准化的服务体验。建立全旗统一的养老服务标准体系，涵盖设施建设、人员资质、质量评估等标准。结合国家及行业标准与本地实际，细化标准内容，为服务提供明确依据。提供全方位统一支撑保障，设立养老服务专项基金，用于补贴机构、支持设施建设维护；建立高效物资采购调配机制，保障物资供应；持续优化养老服务信息平台，提供技术支撑。​

设计统一的养老服务形象标识，应用于机构、人员服装、服务车辆及宣传资料等，塑造专业品牌形象。制定科学合理的服务质量评价指标体系，从服务态度、技能、效果、老年人满意度等维度评价服务，定期开展质量检查评估，将结果与机构补贴、人员绩效考核挂钩，提升服务质量。

#### 服务响应全天化

强化0477-96111-3服务热线建设，配备专业话务人员，确保24小时接听老年人来电。话务人员经系统培训，熟悉养老政策与服务项目，能迅速解答咨询、记录需求。同时，结合“幸福e养”App拓宽服务受理渠道，老年人可通过App便捷提交服务诉求。建立完善工单处理系统，无论是热线来电还是App提交的需求，都会生成工单，通过智能派单系统快速分配至服务机构或人员，服务完成后及时在热线平台与App同步反馈情况。实现服务热线与养老服务信息平台互联互通，老年人咨询或下单时，话务人员可实时查询其历史服务及健康档案信息，提供精准服务，服务评价信息同步至平台以便统计分析。服务热线开通紧急救援绿色通道，老年人遇突发情况按紧急呼叫按钮，热线立即启动应急机制，通知120、社区工作人员、志愿者等救援力量及时救助。。

#### 养老服务流程化

梳理各类养老服务项目，制定统一标准化服务流程。以居家养老为例，从需求受理、方案制定、人员选派、服务实施、质量监督到评价反馈形成闭环。通过服务热线、信息平台、社区服务站等多渠道受理需求，记录内容及老年人基本信息；根据需求与实际情况，组织专业人员制定个性化服务方案，明确服务内容、时间及人员；按方案从人员数据库筛选合适人员；服务人员严格按方案与规范提供服务并记录过程；通过电话回访、实地检查、服务评价等方式监督质量；服务结束后收集老年人评价，总结评估以改进服务。​

借助信息化手段，开发养老服务信息化管理系统，将服务流程各环节纳入管理，实现需求在线受理、方案在线制定、人员在线选派、进度在线跟踪、质量在线评价。通过信息化提升流程透明度与可控性，减少人为干扰，提高工作效率与服务质量，利用系统生成数据进行分析，为服务决策提供支持。

#### 技术团队专业化

聘请具备养老服务信息化、医疗技术及管理经验的专业技术官，组建技术专家团队，负责整体技术规划与指导，保障“智慧服务网+医养协同网”养老服务体系技术先进、稳定。定期为养老服务机构、社区服务站及相关人员开展技术培训，内容包括信息技术应用（信息平台操作、智能设备使用）、医疗护理技术（常见疾病护理、急救技能）、服务管理技术（流程优化、质量管理方法），通过理论讲解、实践操作、案例分析提升人员技术与服务能力。​

在养老服务体系建设与运营中，技术团队为各服务机构与部门提供全方位指导。我们与鄂尔多斯职业学院合作，设立养老护理培训项目，为行业培养专业人才。在信息平台建设上，协助系统选型、功能定制、数据对接；在医疗服务开展方面，指导机构医务室建设、设备配置、服务规范制定；在服务管理方面，提供流程优化建议、质量管理工具应用指导。对基础薄弱或新成立的养老服务机构，安排专人陪跑，从筹备期规划设计、人员培训到运营期技术支持、问题解决，全程助力机构成长。

#### 项目管理品牌化

以“幸福e养·伊金霍洛”为主品牌，制定品牌发展战略，明确定位、形象及传播策略。通过制作宣传片、开展推广活动、利用社交媒体等多渠道宣传，提升品牌知名度与美誉度。挖掘各养老服务中心特色项目，如康复护理优势突出的打造“精准康复温馨守护”项目，文化娱乐活动组织经验丰富的推出“多彩银龄欢乐时光”项目，针对每个特色项目制定独立品牌建设方案，包括名称、标识、服务内容标准及推广渠道。​

对各品牌服务项目实施规范化管理，建立质量管控体系，确保服务质量稳定。定期评估品牌项目，根据老年人需求及市场反馈调整服务内容与方式，保持竞争力。加强品牌整合传播，将特色项目与主品牌结合，通过统一宣传平台、策划活动，形成品牌合力，提升伊金霍洛旗养老服务品牌整体影响力，打造具有地方特色、全国知名的养老服务品牌。

### 全面实现“五有享老”

#### 周边有布点

在内蒙古自治区养老服务设施布局战略的引领下，伊金霍洛旗精准锚定本地人口结构特征、老年群体居住态势以及社区远景规划，以高瞻远瞩之姿，系统推进居家社区养老服务中心点建设。秉持每[X]平方公里或每[X]名老年人配置一个服务中心点的精准化标准，在全旗域展开网格化布局，矢志打造“15分钟智慧养老生活圈”这一战略高地。目前，已在各苏木镇、社区成功落子布局多个居家社区养老服务中心点，实现城市社区与农村牧区的全域覆盖，确保每一位老年人皆能在15分钟步行可达的黄金半径内，便捷触达服务中心点。这些服务中心点，不仅构建起包含日间照料室、康复活动室、文化娱乐室等在内的基础服务设施体系，更依托前沿的智慧服务网络，深度整合周边养老机构、家政服务企业、医疗机构等优质资源，全力打造一站式、多元化养老服务综合体，推动养老服务从“有”向“优”进阶，真正实现“就近享老”的战略目标，让老年人在家门口即可畅享高品质养老服务，提升老年生活的幸福感与获得感。。

#### 身边有帮扶

鼓励各地建立健全养老服务志愿者队伍与养老管家服务机制。通过社区组织、志愿者招募平台等多种渠道，广泛动员社会力量参与养老志愿服务。组建一支涵盖不同年龄层次、具备各类专业技能的养老服务志愿者队伍。志愿者们定期上门探访老年人，为他们提供生活帮助，如协助打扫卫生、购物买菜、陪伴就医等。同时，伊金霍洛旗为每位有需求的老年人配备了专属养老管家。养老管家经过专业培训，熟悉各类养老服务政策与项目，能够为老年人提供个性化的养老服务方案。在日常生活中，养老管家定期与老年人沟通，了解他们的需求与困难，并及时协调相关资源予以解决。一旦老年人遇到突发紧急情况，养老管家可通过智慧服务网的紧急救援系统，迅速联系社区工作人员、医疗机构等救援力量，第一时间为老年人提供援助和关怀，让老年人在身边就能感受到来自社会各界的温暖与支持。

#### 手边有相应

伊金霍洛旗积极响应内蒙古自治区养老服务信息化建设相关要求，聚焦构建现代化养老服务热线体系。以0477-96111-3服务热线为核心枢纽，深度整合民政、卫健、医保等多部门服务热线资源，搭建统一的养老服务热线平台。该平台配备专业话务团队，所有话务人员均经系统培训，全面掌握养老服务政策法规、项目详情及应急处置流程。无论是面对老年人突发疾病、跌倒等紧急情况的呼救，还是养老服务补贴申请、养老机构服务内容咨询等日常需求，平台均可迅速响应，确保在规定时间内给予准确、高效的答复。​

服务热线平台与智慧服务网实现深度融合，话务人员接听来电时，可实时调用老年人基本信息、健康档案及服务记录，为提供精准养老服务奠定坚实基础。同时，伊金霍洛旗创新推出养老服务手机APP，老年人可通过手机便捷拨打服务热线、预约服务、查询服务进度，打破时间与空间限制，随时随地获取所需养老服务信息与帮助，真正实现养老服务触手可及。

#### 床边有照料

紧密围绕内蒙古自治区养老服务人才队伍建设与护理服务规范相关政策，积极推进养老服务专业护理人才队伍建设工作。旗政府与本地职业院校深度合作，开设养老护理专业课程，实施定向人才培养计划，为养老服务领域持续输送专业力量。同时，常态化组织在职护理人员参加专业培训与技能提升课程，邀请行业权威专家开展专题讲座，培训内容覆盖老年人常见疾病护理、康复护理技术、生活照料服务规范等核心领域，全面提升护理人员专业素养。​

目前，伊金霍洛旗已成功打造一支专业资质完备、服务经验丰富的护理人才队伍。该队伍以高度的责任感和使命感，为有需求的老年人提供床边照料服务，涵盖饮食起居照料，如协助老年人进食、穿衣、洗漱、翻身等基础生活服务；以及健康护理服务，包括定期测量血压、血糖、体温，开展伤口护理、康复训练指导等专业医疗护理服务。护理人员严格遵循标准化服务流程与规范，从身体到心理全方位关心呵护老年人，确保每一位老年人都能在床边享受到专业、优质的护理服务，为全旗养老服务事业高质量发展筑牢坚实基础。专业的护理人员为老人提供细致入微的生活照料，从饮食起居到健康护理，都体现了对老人的关心与呵护。

#### 桌边有食惠

严格贯彻内蒙古自治区老年人福利补贴政策，积极推动老年人就餐补贴落实工作。依据老年人年龄、经济状况等因素，精准分类制定补贴标准，符合条件的老年人可在指定的社区老年食堂、养老机构食堂或合作餐饮企业就餐时，直接享受就餐补贴，有效降低就餐成本。​

在老年食堂建设与管理方面，严格遵循相关标准，规范食堂设施设备配置、食材采购、食品加工制作等关键环节，全力保障餐食质量安全与营养搭配。同时，积极引入社会力量参与老年食堂运营，通过政府购买服务、给予运营补贴等方式，引导社会餐饮企业为老年人提供优质、平价的餐饮服务。​

为满足行动不便老年人的就餐需求，推出送餐上门服务，确保老年人足不出户，即可享受到价格合理、美味可口的餐食，充分彰显社会对老年人的关怀与照顾。

# 近期建设规划

## 近期建设目标

规划至2025年，中心城区15分钟养老服务圈基本形成。

## 居家养老服务设施近期建设规划

规划新增旗级养老服务中心1处，与伊金霍洛旗养老综合服务中心合并建设。（具体情况见第24条 伊金霍洛旗养老综合服务中心项目）

在中心城区新增5处社区养老服务站（明珠花园B区养老服务站、阳光花园B区养老服务站、锦上苑B区养老服务站、水岸花园社区养老服务站、文德社区养老服务站）。

在乌兰木伦镇新增3处（乌兰木伦社区养老服务站、上湾社区养老服务站、滨河路社区养老服务站）。

2024年正在建设村级示范站4处，札萨克镇门克庆嘎查养老服务示范站、红庆河镇红庆河村养老服务示范站、红庆河镇巴音布拉格村养老服务示范站、乌兰木伦镇查干苏村养老服务示范站。2025年计划新增村级养老服务站33处。

## 伊金霍洛旗养老综合服务中心项目

拟建设伊金霍洛旗养老综合服务中心1所，于伊金霍洛旗阿勒腾席热镇惠民街北、永安街东、伊克淖路西，项目总占地面积约51亩，建筑面积约16000平方米，其中:生活用房12280平方米，文娱与健身用房1412平方米，康复与医疗用房958平方米，管理服务用房958平方米，为老服务中心(日间照料)392平方米。建成后将新增336张床位，168间房间，建成后将为民政服务对象提供住宿、就餐、康复理疗、托养、医疗等服务。可解决困难老人老无可依、老无所养等急难问题，助推民政事业高质量发展。本项目预计于2025年5月开工建设，于2026年12月完工。该项目分两部分施工，第一期为主体建设项目，投资8000万元，第二期为设备采购及室内外建设项目，投资1900万，总投资约9900万元。建成后兼具居家社区养老服务、旗级公办敬老院、老年公寓等功能。

该养老服务设施的建成将发挥一下功能：

**发挥社区居家养老服务功能。**建成后将承担所在社区养老服务站功能，可提供助餐、文体娱乐、康养理疗、精神慰藉、上门服务、家政保洁等服务。

**发挥兜底保障功能。**按照坚持“保基本、兜底线”的原则，养老服务综合体敬老院,优先保障城乡特困失能、半失能老人入住，并为他们提供无偿的供养和护理服务，进一步履行基本养老服务职能，承担政府兜底保障责任。

**发挥困难群众基本养老服务功能。**养老服务综合体老年公寓建成后主要低偿为低保、低保边缘户、空巢、计划生育失独家庭等失能、失能困难老年人提供养老护理、健康养生等托管服务。

通过伊金霍洛旗养老综合服务中心建设项目的建设，将对提升伊金霍洛旗养老服务和人文环境发挥辐射和带动作用，能够促进伊金霍洛旗老龄事业发展，造福于人民，项目的建设具有良好的社会效益，群众满意度达到98%以上。

本项目建设，将以老年人需求为设计及运营核心，强调老人的参与性，注重老人的感受。从道路交通、卫生、饮食、居住、建筑风格、材料等全面考虑，以真正意义为老人全心全意服务为宗旨，为老年人提供一个集养生、学习、娱乐、教育、休闲于一体，生活舒适、设施配套、功能齐全的现代化新型老年社会福利机构。

项目建设可以满足养老机构老人的基本生活需求，倡导快乐健康生活，促进养老产业的发展，并可以带动健康保健、医疗护理、老年旅游等相关产业的发展，缓解鄂尔多斯市人口老龄化趋势，整体促进鄂尔多斯养老服务业发展。

## 其他养老服务设施建设

完成幸福9号苑、祥嘉颐养院、阿吉泰健康城建设。

# 政策机制与实施建议

## 组织保障机制

加大财政性资金支持社会养老服务体系建设的力度，完善养老服务补贴制度和奖励激励等政策；加快建立、完善养老服务评估机制，建立健全经济困难的高龄、失能等老年人补贴制度；加大对非盈利性养老机构床位补贴，设立按入住老人划拨的运营补贴；加大社区居家养老服务设施建设和运营补助力度；拓展政府购买服务项目和范围，加大政府

（1）健全工作机制，强化养老事业的组织领导。

（2）明确部门职责，各部门要各司其职，按照职责分工做好促进养老服务业发展工作。

（3）强化行业监管，健全养老服务的准入、退出、监管制度，建立完善居家养老服务组织的建设质量标准和等级评估标准，健全养老服务规范标准和管理制度。

（4）加强督促管理，各级政府、有关部门、各乡镇（街道）要加强工作绩效考核，确保责任到位、任务落实。

## 要素保障机制

（1）完善土地供应保障机制

养老服务设施建设用地纳入经济社会发展规划、城乡规划、土地利用总体规划和年度国有建设用地供应计划。

非营利性机构养老服务设施可以依法使用国有划拨土地或者农民集体所有的土地，可以采取行政划拨方式供地；对营利性机构养老服务设施建设用地，可以采取协议出让方式供地。

对确定的以划拨方式供地的非营利性养老服务设施示范项目，确需新增用地的，在年度用地计划中重点予以保障。

鼓励利用集体建设用地兴办养老服务设施；鼓励盘活存量用地用于养老服务设施建设。

（2）完善人才培养和就业政策

拓展人才培养渠道、创新人才培养模式。支持高校和中职学校、技工院校开设老年服务与管理类专业及相关课程，扩大人才培养规模；引导和鼓励高校、中职学校老年服务与管理类专业毕业生从事养老服务工作。

（3）完善财政支持政策

购买服务的力度。

## 投资保障机制

（1）加大信贷支持力度

金融机构要加大对养老服务机构信贷支持力度，拓宽信贷抵押担保物范围，合理利率定价，满足养老服务业的信贷需求。

（2）创新金融产品

完善抵押政策，鼓励银行等金融机构开发适合民办机构养老服务设施发展需求的金融产品和担保方式。逐步放宽限制，鼓励和支持保险资金投资养老服务领域；实施机构养老服务设施政策性保险制度，降低机构养老服务设施运营风险，并鼓励商业保险机构参与社会养老经办服务。

## 创新管理与服务机制

（1）创新管理理念

充分发挥市场优势，多方位整合社会优质资源，优化公共资源配置，利用专业技术人员或社区工作人员的专业性和快捷性，将其整合到综合为老服务中心，更好地为社区老年人服务。

（2）建立养老服务信息化平台

加快推进养老服务信息化平台建设，促进多渠道养老相关信息资源对接，为老年人提供统一规范的标准化、专业化、亲情化、全方位、全天候的居家养老服务，同时实现服务管理的主动性和服务质量的可控性。同时积极推进“智慧养老机构”建设，改善老年人服务体验。

## 政策奖励与激励机制

（1）实施入职奖补制度

对进入福利性、非营利性养老服务机构，从事养老服务、康复护理等老年服务与管理类专业和方向的毕业生，就业满一定年限后按相关规定给予一定奖补。

在机构养老服务设施就业的专业技术人员，执行与医疗机构、福利机构相同的执业资格、注册考核制度，在技术职称评定、继续教育、职业技能培训等方面与公办机构养老服务设施享受同等待遇。

（2）完善税费优惠政策

建立养老机构税费减免清单，严格落实国家、省政府对养老服务机构税费扶持优惠政策。

（3）制订租赁养老设施用地鼓励政策

制订养老服务设施用地以出租或先租后让供应的鼓励政策和租金标准，降低营利性养老服务机构的建设及运营成本，但需明确相应的权利和义务，向社会公开后执行。

（4）企业参与养老服务事业的鼓励奖励政策

鼓励爱心企业参与养老服务事业，对在养老服务中作出成绩、名列前茅的企业给予表彰。

## 建立“旗—苏木乡镇—社区（嘎查村）”三级养老服务管理协同机制

（1）完善三级行政管理体系

形成“旗—苏木乡镇—社区（嘎查村）”三级养老服务管理体系。逐步建立为老服务覆盖范围广、涉及内容多的利用资源、服务老人、数据统计、信息共享的联动机制。

（2）加强养老服务信息化平台协同管理

利用养老服务信息化平台的统一运营，形成共享数据库、共用系统、充分监管等高效便捷的管理模式，使““旗—苏木乡镇—社区（嘎查村）”三级养老服务的管理能协同运作，并减少降低行政管理运行成本，提高养老服务综合管理效率。

## 其他实施意见

（1）加快机构养老服务设施建设，发挥公办机构养老服务设施的示范和托底作用。重点为“三无”（无劳动能力，无生活来源，无赡养人和扶养人）老人、低收入老人、经济困难的失能半失能老人提供无偿或低收费的供养、护理服务。

（2）加强社区居家养老服务设施建设，建立以企业和机构为主体、社区为纽带、满足老年人各种服务需求的居家养老服务网络。大力发展居家养老服务网络，运用互联网、物联网等技术手段创新居家养老服务模式，实现养老服务更加规范化、科学化、专业化，。

（3）促进机构养老服务设施供给体制转型，鼓励公益慈善组织参与养老服务。积极引导和支持社会力量以独资、合资、合作、联营、参股等方式兴办多形式、多层次、市场型的老年设施，发展连片辐射、连锁经营、统一管理的服务模式。

（4）推进“民办公助”和“公建民营”等养老服务机构创新运营模式，并加强行业监管与管理，改善养老产业经营环境。

（5）积极推进医养融合发展。促进医疗卫生和养老服务资源实现有序共享，基本形成覆盖城乡、规模适宜、功能合理、综合连续的医养结合服务网络，满足多层次、多样化的健康养老需求。

# 附则

## 规划构成说明

本规划由规划文本、图纸、规划说明三部分组成。文本是对规划的各项指标和内容以及规划的实施和管理提出的规定性要求，文本和图纸两者互为补充、不可分割，具有相同的法律效力。规划说明是对文本和图纸的补充和解释说明。

## 规划的调整

因经济和社会发展需要，在征得城乡规划主管部门和养老设施行政主管部门同意后，可做适当微调，但必须确保原有规划单元内养老设施规划的用地面积；对于重大规划调整，应按法定程序报批。

## 规划的实施

本规划由伊金霍洛旗民政局组织实施，旗自然资源局依法按照本规划进行规划空间管理，伊金霍洛旗人民政府依法实施行业发展与监督管理。

## 本规划自公布之日起生效。

# 附表

### 附表 1伊金霍洛旗现状机构养老服务设施汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所在位置** | **机构名称** | **机构等级** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **在院人数** | **运营状态** |
| 1 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗康和颐养院 | 三级 | 13000 | 6250 | 125 | 69 | 55 | 68 | 正常营业 |
| 2 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗蒙程老年公寓 | 暂无 | 4556 | 6220.44 | 250 | 138 | 55 | 0 | 停业整顿 |
| 3 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗吉星老年公寓 | 二级 | 4550 | 6202 | 188 | 118 | 63 | 123 | 正常营业 |
| 4 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗安康老年养护院 | 四级 | 20000 | 4200 | 150 | 85 | 57 | 140 | 正常营业 |
| 5 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心(伊金霍洛旗阿勒腾席热镇敬老院) | 一级 | 20000 | 14156 | 120 | 110 | 92 | 46 | 正常营业 |
| 6 | 红庆河镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗红庆河镇敬老院） | 二级 | 4000 | 1417 | 65 | 40 | 62 | 27 | 正常营业 |
| 7 | 乌兰木伦镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗乌兰木伦镇敬老院） | 一级 | 22400 | 2214 | 60 | 40 | 67 | 20 | 正常营业 |
| 8 | 伊金霍洛镇 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗伊金霍洛镇敬老院） | 一级 | 23478 | 3017 | 80 | 52 | 65 | 23 | 正常营业 |
| 合计 | | |  | 111984.4 | 43676.13 | 1038 | 652 | 63 | 447 | —— |

### 附表 2 伊金霍洛旗现状居家养老服务设施汇总表

| **序号** | **乡镇街道** | **社区** | **养老服务设施名称** | **详细地址** | **用地面积（㎡）** | **建筑面积（㎡）** | **运营方式** | **床位（张）** | **护理型床位（张）** | **服务内容** | | | | | | | **建成时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **助餐** | **助洁** | **助浴** | **助急** | **助行** | **助医** | **其他** |
| 1 | 乌兰木伦镇 | 补连塔社区 | 乌兰木伦镇养老服务中心 | 乌兰木伦镇补连塔社区党群服务中心 | 3708.42 | 450 | 委托运营 | 3 | 3 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2022.5 |
| 2 | 纳林陶亥镇 | 满赖社区 | 纳林陶亥镇养老服务中心 | 纳林陶亥镇满赖社区党群服务中心 | 5928.65 | 600 | 委托运营 | 4 | 4 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2022.5 |
| 3 | 红庆河镇 | 乌兰淖尔社区 | 红庆河镇养老服务中心 | 红庆河镇纳林希里村 | 6130.56 | 800 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2022.6 |
| 4 | 札萨克镇 | 札萨克社区 | 札萨克镇养老服务中心 | 札萨克镇商业文化中心 | 970.00 | 500 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2022.6 |
| 5 | 伊金霍洛镇 | 布拉格社区 | 伊金霍洛镇养老服务中心 | 伊金霍洛镇布拉格社区党群服务中心 | 4461.86 | 400 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2022.6 |
| 6 | 苏布尔嘎镇 | 乌尔掌社区 | 苏布尔嘎镇养老服务中心 | 苏布尔嘎镇乌尔掌社区党群服务中心 | 2223.09 | 350 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2022.6 |
| 7 | 阿勒腾席热镇 | 札萨克社区 | 伊金霍洛旗居家社区养老服务中心 | 阿镇札萨克社区文明小区26号楼 | 1023 | 1070 | 委托运营 | 6 | 6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2021.10 |
| 8 | 阿勒腾席热镇 | 西苑社区 | 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇养老服务中心 | 阿镇西苑社区西山佳苑B区 | 1382.99 | 1100 | 委托运营 | 3 | 3 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | 2021.10 |
| 9 | 阿勒腾席热镇 | 平安社区 | 平安社区养老服务站 | 阿镇平安社区党群服务中心 | 870.50 | 400 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2021.10 |
| 10 | 阿勒腾席热镇 | 吉日嘎朗社区 | 吉日嘎朗社区养老服务站 | 阿镇吉日嘎朗社区党群服务中心 | 3385.07 | 1000 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2021.12 |
| 11 | 阿勒腾席热镇 | 恩可社区 | 恩可社区养老服务站 | 阿镇恩可社区党群服务中心 | 961.40 | 725 | 委托运营 | 3 | 3 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2020.8 |
| 12 | 阿勒腾席热镇 | 阿吉奈社区 | 阿吉奈社区养老服务站 | 阿镇阿吉奈社区党群服务中心 | 3234.56 | 986 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2021.12 |
| 13 | 阿勒腾席热镇 | 通格朗社区 | 通格朗社区养老服务站 | 阿镇通格朗社区党群服务中心 | 1252.86 | 600 | 委托运营 | 10 | 10 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2021.12 |
| 14 | 阿勒腾席热镇 | 园林社区 | 园林社区民悦A区养老服务站 | 阿镇民悦A区北门入口对面独栋二楼 | 520.09 | 736 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2023.10 |
| 15 | 阿勒腾席热镇 | 王府路社区 | 王府路社区养老服务站 | 伊旗老干部服务中心一楼西侧 | 5911.90 | 1400 | 委托运营 | 10 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2021.12 |
| 16 | 阿勒腾席热镇 | 乌兰淖尔社区 | 乌兰淖尔社区养老服务站 | 阿镇乌兰淖尔社区蓝天家园C区广场旁边共建楼 | 4016.29 | 640 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2023.10 |
| 17 | 阿勒腾席热镇 | 满达社区 | 满达社区养老服务站 | 伊金霍洛旗空港园区满达社区祥惠苑12号楼-3单元-1楼东户 | 86.47 | 127 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2023.10 |
| 18 | 阿勒腾席热镇 | 文澜社区 | 文澜社区养老服务站 | 阿镇亿利百合花园3期 | 522.17 | 498 | 委托运营 | 0 | 0 | √ | √ |  | √ | √ | √ |  | 2021.10 |
| 合并 | | | | | 46589.88 | 12382 |  | 39 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 附表 3 伊金霍洛旗规划机构养老服务设施汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规划状态** | **养老服务设施名称** | **机构级别** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **所在位置** | **X坐标** | **Y坐标** | **备注** |
| 1 | 保留现状 | 伊金霍洛旗康和颐养院 | 三级 | 13000 | 6250 | 125 | 125 | 75 | 60 | 阿勒腾席热镇 | 109.707928725 | 39.575025412 |  |
| 2 | 保留现状 | 伊金霍洛旗吉星老年公寓 | 二级 | 4550 | 6202 | 188 | 188 | 113 | 60 | 阿勒腾席热镇 | 109.707516522 | 39.574381325 |  |
| 3 | 保留现状 | 伊金霍洛旗安康老年养护院 | 四级 | 20000 | 4200 | 150 | 150 | 90 | 60 | 阿勒腾席热镇 | 109.707937883 | 39.574310874 |  |
| 4 | 保留现状 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心(伊金霍洛旗阿勒腾席热镇敬老院) | 一级 | 20000 | 14156 | 120 | 120 | 72 | 60 | 阿勒腾席热镇 | 109.707540158 | 39.575748968 |  |
| 5 | 保留现状 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗红庆河镇敬老院） | 二级 | 4000 | 1417 | 65 | 65 | 39 | 60 | 红庆河镇 | 109.288873514 | 39.439011519 |  |
| 6 | 保留现状 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗乌兰木伦镇敬老院） | 一级 | 22400 | 2214 | 60 | 65 | 39 | 60 | 乌兰木伦镇 | 109.931428234 | 39.483040228 |  |
| 7 | 保留现状 | 伊金霍洛旗社会福利事业服务中心（伊金霍洛旗伊金霍洛镇敬老院） | 一级 | 23478 | 3017 | 80 | 90 | 54 | 60 | 伊金霍洛镇 | 109.757004136 | 39.43931806 |  |
| 8 | 正在建设 | 幸福9号苑 | 一级 | 51786 | 59351 | - | 2000 | 1200 | 60 | 阿勒腾席热镇 | 109.727935544 | 39.591471556 |  |
| 9 | 正在建设 | 祥嘉颐养院 | 一级 | 13059 | 13190 | - | 390 | 273 | 70 | 阿勒腾席热镇 | 109.872643407 | 39.516440527 |  |
| 10 | 正在建设 | 阿吉泰健康城 | 一级 | 125156 | 146872 | - | 2200 | 1500 | 68 | 阿勒腾席热镇 | 109.791964805 | 39.552436821 |  |
| 11 | 规划新增 | 伊金霍洛旗养老综合服务中心 | 一级 | 33738 | 16000 | - | 336 | 202 | 60 | 阿勒腾席热镇 | 109.789821332 | 39.560021803 | 与同名旗级养老服务设施共同建设 |
| 总计 | | | - | 331167.4 | 272867.99 | 788 | 5729 | 3657 | 64 | - | - | - |  |

### 附表 4 伊金霍洛旗规划旗级养老服务设施汇总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **所在位置** | **机构名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **规划状态** | **X坐标** | **Y坐标** | **备注** |
| 1 | 阿勒腾席热镇札萨克社区 | 伊金霍洛旗居家社区养老服务中心 | 1023 | 1070 | 6 | 6 | 4 | 60 | 规划保留 | 109.752486063 | 39.576045974 |  |
| 2 | 阿勒腾席热镇 | 伊金霍洛旗养老综合服务中心 | 33738 | 16000 | —— | 336 | 200 | 60 | 规划新增 | 109.789821332 | 39.560021803 | 与机构养老服务设施合并建设 |
| 合计 | | | 34761 | 17070 | 6 | 342 | 204 | 60 | - | - | - | - |

### 附表 5 伊金霍洛旗各苏木乡镇养老服务设施

| **序号** | **规划状态** | **养老服务设施名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **所在位置** | **X坐标** | **Y坐标** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 伊金霍洛旗阿勒腾席热镇养老服务中心 | 1382.99 | 1100 | 3 | 3 | 2 | 60 | 阿勒腾席热镇西苑社区 | 109.691329699 | 39.584742636 |  |
| 2 | 保留 | 乌兰木伦镇养老服务中心 | 3708.42 | 450 | 3 | 3 | 2 | 60 | 乌兰木伦镇补连塔社区 | 110.187399531 | 39.321653 |  |
| 3 | 保留 | 纳林陶亥镇养老服务中心 | 5928.65 | 600 | 4 | 4 | 2 | 60 | 纳林陶亥镇满赖社区 | 110.264118559 | 39.462866827 |  |
| 4 | 保留 | 红庆河镇养老服务中心 | 6130.56 | 800 | 0 | 10 | 6 | 60 | 红庆河镇乌兰淖尔社区 | 109.288873514 | 39.439011519 | 规划新增床位数10张，其中护理床位6张 |
| 5 | 保留 | 札萨克镇养老服务中心 | 970 | 500 | 0 | 5 | 3 | 60 | 札萨克镇札萨克社区 | 109.778678996 | 39.238164611 | 规划新增床位数5张，其中护理床位3张 |
| 6 | 保留 | 伊金霍洛镇养老服务中心 | 4461.86 | 400 | 0 | 5 | 3 | 60 | 伊金霍洛镇布拉格社区 | 109.793282834 | 39.339651458 | 规划新增床位数5张，其中护理床位3张 |
| 7 | 保留 | 苏布尔嘎镇养老服务中心 | 2223.09 | 350 | 0 | 5 | 3 | 60 | 苏布尔嘎镇乌尔掌社区 | 109.441883749 | 39.575161342 | 规划新增床位数5张，其中护理床位3张 |
| 8 | 新建 | 乌兰木伦镇养老服务中心示范中心 | 4500 | 1500 | - | 50 | 35 | 65 | 乌兰木伦镇神东煤炭集团上湾幼儿园东侧 | 110.19947744 | 39.29415826 | 选址新建，规划新增床位数50张 |
| 9 | 新建 | 苏布尔嘎镇养老服务中心示范中心 | 5000 | 1800 | - | 60 | 40 | 65 | 苏布尔嘎镇乌尔掌村 | 109.45522769 | 39.57956187 | 选址新建，规划新增床位数60张 |
| 10 | 新建 | 札萨克镇老服务中心示范中心 | 13190 | 6150.11 | - | 100 | 65 | 65 | 札萨克镇札萨克镇幼儿园 | 109.78511800 | 39.23925900 | 由幼儿园改造，规划新增床位数100张 |
| 合计 | | | 47495.57 | 13650.11 | 10 | 245 | 161 | 61.5 | - | - | - | - |

### 附表6 伊金霍洛旗社区综合养老服务中心规划汇总表

| **序号** | **规划状态** | **生活片区** | **拟设养老服务设施名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **护理床位数（床）** | **护理床位数比例（%）** | **所在位置** | **X坐标** | **Y坐标** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提升改造 | 南岸片区核心区 | 吉日嘎朗社区综合养老服务中心 | 3385.07 | 1000 | 30 | 30 | 18 | 60 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗朝阳街与滨河大道交叉口西北100米 | 109.8305181 | 39.57771159 |  |
| 2 | 近期新增 | 纳林高勒居住区 | 阳光家园B区社区综合养老服务中心 | 3000 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 阳光家园B区14号楼南侧马路对面 | 109.7113878 | 39.6018981 |  |
| 3 | 近期新增 | 水岸新城 | 水岸花园社区综合养老服务中心 | 5325.67 | 1000 | —— | 10 | 6 | 60 | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗爱民路水岸新城-澋园东北侧约90米 | 109.7885821 | 39.57142924 |  |
| 4 | 远期新增 | 西部居住区 | 西部居住区社区综合养老服务中心 | 3000 | 1000 | —— | 29 | 17 | 59 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗柳沟河南街北 | 109.7020966 | 39.58413115 |  |
| 5 | 远期新增 | 主城区西区 | 主城西区社区综合养老服务中心 | 5000.00 | 1000 | —— | 29 | 17 | 59 | 伊金霍洛旗可汗街16号 | 109.720183116 | 39.575274151 |  |
| 6 | 远期新增 | 产教融合片区 | 产教融合片区社区综合养老服务中心 | 5000 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 泰康东街与世纪大道交叉口西南角 | 109.7666949 | 39.55359674 |  |
| 7 | 远期新增 | 文体新城居住区 | 文体新城居住区综合养老服务中心 | 2546.42 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗达尔扈特路25号 | 109.7201393 | 39.54072617 |  |
| 8 | —— | 乌兰淖尔居住区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗阿勒腾席热镇阿大公路 | 38878785.4 | 4403224.15 | 与伊金霍洛旗养老综合服务中心结合设置 |
| 9 | —— | 主城区东区 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗东山西路文明小区25号楼东侧 | 109.752486063 | 39.576045974 | 与伊金霍洛旗居家社区养老服务中心结合设置 |
| 合计 | | | | 27257.16 | 7000 | 30 | 184 | 109 | 60 |  |  |  |  |

### 附表 7 伊金霍洛旗社区养老站规划汇总表

| **序号** | **规划状态** | **养老服务设施名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状张位数（张）** | **规划张位数（张）** | **护理张位数（张）** | **护理张位数比例（%）** | **所在位置** | | **X坐标** | **Y坐标** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保留 | 平安社区养老服务站 | 870.5 | 400 | 0 | 30 | 18 | 60 | 中心城区 | 平安社区 | 109.752965069 | 39.567194388 | 规划新增张位数30张，其中护理张位18张 |
| 2 | 保留 | 恩可社区养老服务站 | 961.4 | 725 | 3 | 3 | 2 | 60 | 中心城区 | 恩可社区 | 109.773512615 | 39.570675676 | - |
| 3 | 保留 | 阿吉奈社区养老服务站 | 3234.56 | 986 | 0 | 30 | 18 | 60 | 中心城区 | 阿吉奈社区 | 109.716153471 | 39.565611595 | 规划新增张位数30张，其中护理张位18张 |
| 4 | 保留 | 通格朗社区养老服务站 | 1252.86 | 600 | 10 | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 通格朗社区 | 109.735016236 | 39.579456819 |  |
| 5 | 保留 | 园林社区民悦A区养老服务站 | 1159.87 | 736 | 0 | 30 | 18 | 60 | 中心城区 | 园林社区 | 109.703976313 | 39.57574552 | 规划新增张位数30张，其中护理张位18张 |
| 6 | 保留 | 王府路社区养老服务站 | 6902.2 | 1400 | 10 | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 王府路社区 | 109.736290754 | 39.5639981 |  |
| 7 | 保留 | 乌兰淖尔社区养老服务站 | 1066.51 | 640 | 0 | 30 | 18 | 60 | 中心城区 | 乌兰淖尔社区 | 109.773387959 | 39.533114538 | 规划新增张位数30张，其中护理张位18张 |
| 8 | 保留 | 文澜社区养老服务站 | 736.35 | 498 | 0 | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 文澜社区 | 109.714541539 | 39.577650785 | 规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 9 | 保留 | 满达社区养老服务站 | 86.47 | 350 | 0 | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 满达社区 | 109.874417546 | 39.512731398 | 与空港物流园区社区综合养老服务中心结合设置 |
| 10 | 提升改造 | 吉日嘎朗社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中心城区 | 吉日嘎朗社区 | 109.830518059 | 39.57771159 | 与吉日嘎朗社区综合养老服务中心结合设置 |
| 11 | 规划新增 | 锦上苑B区养老服务站 | 3532.75 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 纳林高勒社区 | 109.73303318 | 39.58786846 | 规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 12 | 规划新增 | 阳光家园B区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中心城区 | 新北社区 | 109.71138775 | 39.6018981 | 与阳光家园B区社区综合养老服务中心结合设置 |
| 13 | 规划新增 | 明珠花园B区养老服务站 | 6988.87 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 札萨克社区 | 109.74927932 | 39.58751086 | 与札萨克社区党群服务中心结合设置；规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 14 | 规划新增 | 水岸花园社区养老服务站 | —— | —— | —— | - | - | - | 中心城区 | 水岸花园社区 | 109.788582089 | 39.571429239 | 与水岸花园社区综合养老服务中心结合设置 |
| 15 | 规划新增 | 文德社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中心城区 | 文德社区 | 109.7666949 | 39.55359674 | 与产教融合片区社区综合养老服务中心结合设置 |
| 16 | 规划新增 | 西苑社区养老服务站 | 750 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 西苑社区 | 109.72590655 | 39.57626106 | 与西苑小区党群服务站结合设置；规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 17 | 规划新增 | 文明街社区养老服务站 | 889.72 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 中心城区 | 文明街社区 | 109.75032806 | 39.58034402 | 与文明街社区居委会结合设置；规划新增张位数10张，其中护理张位6张 |
| 18 | 规划新增 | 文体新城居住区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 中心城区 | 文体新城居住区 | 109.720139261 | 39.540726169 | 与文体新城居住区综合养老服务中心结合设置 |
| 19 | 规划新增 | 上湾社区养老服务站 | 7942.36 | 350 | 3 | 3 | 2 | 60 | 乌兰木伦镇 | 上湾社区 | 110.195076 | 39.290109 | 规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 20 | 规划新增 | 滨河路社区养老服务站 | 4008.46 | 350 | 3 | 3 | 2 | 60 | 乌兰木伦镇 | 滨河路社区 | 110.191418 | 39.303935 | 规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 21 | 规划新增 | 补连塔社区养老服务站 | —— | —— | —— | 10 | 6 | 60 | 乌兰木伦镇 | 补连塔社区 | 110.19727 | 39.29737 | 与乌兰木伦镇区域养老服务中心合并设置；规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 22 | 规划新增 | 乌兰木伦社区养老服务站 | —— | 500 | —— | 14 | 9 | 60 | 乌兰木伦镇 | 乌兰木伦社区 | 110.092010782 | 39.448931937 | 与村委会合并设置合并设置 |
| 23 | 规划新增 | 满赖社区养老服务站 | —— | 350 | 3 | 3 | 2 | 60 | 纳林陶亥镇 | 满赖社区 | 109.59073212 | 39.353457025 | 与纳林陶亥镇养老服务中心结合设置；规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 24 | 规划新增 | 乌兰淖尔社区养老服务站 | —— | 350 | 3 | 3 | 2 | 60 | 红庆河镇 | 乌兰淖尔社区 | 109.606178539 | 39.031218864 | 与红庆河镇养老服务中心结合设置；规划新增张位数3张，其中护理张位2张 |
| 25 | 规划新增 | 札萨克社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 札萨克镇 | 札萨克社区 | 109.778678996 | 39.238164611 | 与札萨克镇养老服务中心结合设置 |
| 26 | 规划新增 | 布拉格社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 伊金霍洛镇 | 布拉格社区 | 109.793282834 | 39.339651458 | 与伊金霍洛镇养老服务中心结合设置 |
| 27 | 规划新增 | 乌尔掌社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 苏布尔嘎镇 | 乌尔掌社区 | 109.441883749 | 39.575161342 | 与苏布尔嘎镇养老服务中心结合设置 |
| 合计 | | | 40382.88 | 9635 | 35 | 239 | 145 | 61 |  |  |  |  |  |

### 表格 8 独立设置的助餐点

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **规划状态** | **所在位置** | **养老服务设施名称** | **类别等级** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **规划床位数（张）** | **规划护理床位数（张）** | **护理床位占比（%）** |
| 1 | 规划新建 | 乌兰木伦镇乌兰木社区 | 乌兰木伦社区助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 规划新建 | 中心城区文明街社区 | 绿苑小区助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 3 | 规划新建 | 中心城区南苑社区 | 南苑社区（汽车城）助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 4 | 规划新建 | 中心城区文澜社区 | 西山早市助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 5 | 规划新建 | 中心城区平安社区 | 广厦小区助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 6 | 规划新建 | 纳林陶亥镇淖尔壕村 | 淖尔壕移民区助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 7 | 规划新建 | 红庆河镇政府所在地 | 乌兰淖尔社区助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 8 | 规划新建 | 伊金霍洛镇赛乌聂盖村 | 伊金霍洛镇赛乌聂盖村助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 9 | 规划新建 | 红庆河镇冯家渠村 | 红庆河镇冯家渠村助餐点 | 独立设置的助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— |

### 表格9 伊金霍洛旗近期建设养老服务设施汇总表

| **规划状态** | **所在位置** | **序号** | **类别等级** | **机构名称** | **用地面积(㎡)** | **建筑面积(㎡)** | **现状床位数（张）** | **规划床位数（张）** | **规划护理床位数（张）** | **护理床位占比（%）** | **X坐标** | **Y坐标** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正在建设 | 中心城区 | 1 | 机构养老服务设施 | 幸福9号苑 | 51786 | 59351 | —— | 2000 | 1200 | 60 | 109.7279355 | 39.59147156 |  |
| 正在建设 | 中心城区 | 2 | 机构养老服务设施 | 祥嘉颐养院 | 13059 | 13190 | —— | 390 | 273 | 70 | 109.8726434 | 39.51644053 |  |
| 正在建设 | 中心城区 | 3 | 机构养老服务设施 | 阿吉泰健康城 | 125156 | 146872 | —— | 2200 | 1500 | 68 | 109.7919648 | 39.55243682 |  |
| 规划新建 | 中心城区 | 4 | 机构养老服务设施 | 伊金霍洛旗养老综合服务中心 | 33738 | 16000 | —— | 336 | 202 | 60 | 109.7898213 | 39.5600218 | 包含旗级居家社区养老服务中心 |
| 规划新建 | 中心城区 | 5 | 旗级居家社区养老服务中心 | 伊金霍洛旗养老综合服务中心 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109.7898213 | 39.5600218 | 与序号4中机构养老服务设施合并建设 |
| 规划提升 | 乌兰木伦镇补连塔社区 | 6 | 苏木乡镇区域养老服务中心 | 乌兰木伦镇养老服务中心 | 3708 | 500 | 3 | 3 | 2 | 60 | 110.1873995 | 39.30111269 | 规划新增建筑面积50平方米。 |
| 规划提升 | 伊金霍洛镇布拉格社区 | 7 | 苏木乡镇区域养老服务中心 | 伊金霍洛镇养老服务中心 | 4462 | 500 | 5 | 5 | 3 | 60 | 109.7932828 | 39.33965146 | 规划新增建筑面积100平方米，新增床位5张。 |
| 规划提升 | 苏布尔嘎镇乌尔掌社区 | 8 | 苏木乡镇区域养老服务中心 | 苏布尔嘎镇养老服务中心 | 2223 | 500 | 5 | 5 | 3 | 60 | 109.4418837 | 39.57516134 | 规划新增建筑面积150平方 |
| 规划提升 | 中心城区平安社区 | 9 | 社区级养老服务站 | 平安社区养老服务站 | 871 | 1000 | 30 | 30 | 18 | 60 | 109.7529651 | 39.56719439 | 规划新增建筑面积600㎡，远期可升级为社区综合养老服务中心 |
| 规划提升 | 中心城区园林社区 | 10 | 社区级养老服务站 | 园林社区民悦A区养老服务站 | 1160 | 1000 | 30 | 30 | 18 | 60 | 109.7039763 | 39.57574552 | 规划新增建筑面积480㎡，远期可升级为社区综合养老服务中心 |
| 规划提升 | 中心城区乌兰淖尔社区 | 11 | 社区级养老服务站 | 乌兰淖尔社区养老服务站 | 1067 | 1000 | 30 | 30 | 18 | 60 | 109.773388 | 39.53311454 | 规划新增建筑面积360㎡，远期可升级为社区综合养老服务中心 |
| 规划新增 | 中心城区锦上苑B区 | 12 | 社区级养老服务站 | 纳林高勒社区养老服务站 | 3533 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 109.7273347 | 39.58675831 |  |
| 规划新增 | 中心城区阳光家园B区 | 13 | 社区级养老服务站 | 新北社区养老服务站 | 878 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 109.7075181 | 39.60167778 | 远期可升级为社区综合养老服务中心 |
| 规划新增 | 中心城区文明街社区 | 14 | 社区级养老服务站 | 文明街社区养老服务站 | 6989 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 109.7442913 | 39.58024279 |  |
| 规划新增 | 中心城区明珠花园B区 | 15 | 社区级养老服务站 | 札萨克社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109.7434664 | 39.58649562 | 与现状伊金霍洛旗居家社区养老服务中心合并设置 |
| 规划新增 | 中心城区水岸花园社区 | 16 | 社区级养老服务站 | 水岸花园社区养老服务站 | 5326 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 109.7885821 | 39.57142924 |  |
| 规划新增 | 中心城区西苑社区 | 17 | 社区级养老服务站 | 西苑社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109.7201831 | 39.57527415 | 与阿勒腾锡热镇养老服务中心合并设置 |
| 规划新增 | 中心城区文德社区 | 18 | 社区级养老服务站 | 文德社区养老服务站 | 890 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 109.7598993 | 39.5507068 | 远期可升级为社区综合养老服务中心 |
| 规划新增 | 中心城区文体新城居住区 | 19 | 社区级养老服务站 | 文体新城居住区养老服务站 | 2546 | 1000 | —— | 29 | 17 | 60 | 109.7201393 | 39.54072617 | 远期可升级为社区综合养老服务中心 |
| 规划新增 | 乌兰木伦镇乌兰木伦社区 | 20 | 社区级养老服务站 | 乌兰木伦社区养老服务站 | 7942 | 500 | —— | 14 | 9 | 60 | 110.0920108 | 39.44893194 | 与村委会合并设置 |
| 规划新增 | 乌兰木伦镇上湾社区 | 21 | 社区级养老服务站 | 上湾社区养老服务站 | 4008 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 110.1950758 | 39.29010913 |  |
| 规划新增 | 乌兰木伦镇滨河路社区 | 22 | 社区级养老服务站 | 滨河路社区养老服务站 | 2366 | 350 | —— | 10 | 6 | 60 | 110.1977686 | 39.29485317 |  |
| 规划新增 | 乌兰木伦镇补连塔社区 | 23 | 社区级养老服务站 | 补连塔社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 110.1873995 | 39.30111269 | 乌兰木伦镇区域养老服务中心合并设置 |
| 规划新增 | 纳林陶亥镇满赖社区 | 24 | 社区级养老服务站 | 满赖社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 110.2641186 | 39.46286683 | 与纳林陶亥镇养老服务中心合并设置 |
| 规划新增 | 红庆河镇乌兰淖尔社区 | 25 | 社区级养老服务站 | 乌兰淖尔社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109.2888735 | 39.43901152 | 与红庆河镇养老服务中心合并设置 |
| 规划新增 | 札萨克镇札萨克社区 | 26 | 社区级养老服务站 | 札萨克社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109.778679 | 39.23816461 | 与札萨克镇养老服务中心合并设置 |
| 规划新增 | 伊金霍洛镇布拉格社区 | 27 | 社区级养老服务站 | 布拉格社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109.7932828 | 39.33965146 | 与伊金霍洛镇养老服务中心合并设置 |
| 规划新增 | 苏布尔嘎镇乌尔掌社区 | 28 | 社区级养老服务站 | 乌尔掌社区养老服务站 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 109.4418837 | 39.57516134 | 与苏布尔嘎镇养老服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 巴嘎柴达木村 | 29 | 村站 | 巴嘎柴达木村养老服务站 | 1542 | 100 | —— | 3 | 2 | 60 | 109.5603019 | 39.03227432 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 札萨克镇毛盖图村 | 30 | 村站 | 札萨克镇毛盖图村养老服务站 | 4591 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.7430667 | 39.07935229 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 都嘎敖包嘎查 | 31 | 村站 | 都嘎敖包嘎查养老服务站 | 3231 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.6317379 | 39.25679494 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 台格嘎查 | 32 | 村站 | 台格嘎查养老服务站 | 8374 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.5688423 | 39.12704673 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 壕赖柴达木村 | 33 | 村站 | 壕赖柴达木村养老服务站 | 3864 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.6683079 | 39.0731199 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 贵勒斯太村 | 34 | 村站 | 贵勒斯太村养老服务站 | 2532 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.6651363 | 39.19825427 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 札萨克召村 | 35 | 村站 | 札萨克召村养老服务站 | 2423 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.682992 | 39.25455461 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 道劳窑子村 | 36 | 村站 | 道劳窑子村养老服务站 | 1488 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.8369919 | 39.13854085 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 树壕村 | 37 | 村站 | 树壕村养老服务站 | 1507 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.8032566 | 39.17082918 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 松道沟村 | 38 | 村站 | 松道沟村养老服务站 | 5244 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.7689119 | 39.11773273 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 新街村 | 39 | 村站 | 新街村养老服务站 | 28248 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.7779896 | 39.2475555 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 阿木图庙村 | 40 | 村站 | 阿木图庙村养老服务站 | 3109 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.7274925 | 39.24049315 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 黄陶勒盖村 | 41 | 村站 | 黄陶勒盖村养老服务站 | 4863 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.7605756 | 39.20958664 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 曼斋庙村村委会 | 42 | 村站 | 曼斋庙村养老服务站 | 137387 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.8852305 | 39.4871376 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 布尔台格村村委会 | 43 | 村站 | 布尔台格村养老服务站 | 39205 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.9345616 | 39.48317259 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 掌岗图村党群服务中心 | 44 | 村站 | 掌岗图村养老服务站 | 20474 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.613405 | 39.53716062 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 柳沟村党群服务中心 | 45 | 村站 | 柳沟村养老服务站 | 95205 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.7135407 | 39.59260147 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 兰家圪卜村二社 | 46 | 村站 | 兰家圪卜村养老服务站 | 2303 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.6568567 | 39.34017648 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 昌车渠村村民委员会 | 47 | 村站 | 昌车渠村养老服务站 | 2760 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.1572949 | 39.54528811 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 布连图村 | 48 | 村站 | 布连图养老服务站 | 3376 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.3685002 | 39.2878826 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 珠兰敖包村村民委员会 | 49 | 村站 | 珠兰敖包村养老服务站 | 1316 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.1065593 | 39.48250505 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 哈达图淖尔村 | 50 | 村站 | 哈达图淖尔村养老服务站 | 1989 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.3074651 | 39.43602657 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 纳林希里村村民委员会 | 51 | 村站 | 纳林希里村养老服务站 | 42428 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.2934718 | 39.43803751 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 红庆河镇特宾苏莫村四社 | 52 | 村站 | 特宾苏莫村养老服务站 | 2091 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.1158574 | 39.52212849 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 阿日勒图村村村民委员 | 53 | 村站 | 阿日勒图村养老服务站 | 2140 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.5539775 | 39.29011062 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 阿道亥村 | 54 | 村站 | 阿道亥村养老服务站 | 3024 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.1535719 | 39.34979566 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 巴本岱村四社 | 55 | 村站 | 巴本岱村养老服务站 | 2187 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.2192231 | 39.41636726 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 红庆河镇其根沟村一社 | 56 | 村站 | 其根沟村养老服务站 | 1306 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.2028915 | 39.42475635 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 柴达木村四社 | 57 | 村站 | 柴达木村养老服务站 | 4866 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.6288839 | 39.37762478 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 乌兰淖尔村 | 58 | 村站 | 乌兰淖尔村养老服务站 | 45256 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.2956434 | 39.42579939 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 白格针村 | 59 | 村站 | 白格针村养老服务站 | 2554 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.5416958 | 39.38029947 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 其和淖尔村 | 60 | 村站 | 其和淖尔村养老服务站 | 8776 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.3306551 | 39.36844806 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新建 | 林家圪堵村四社 | 61 | 村站 | 林家圪堵村养老服务站 | 3306 | 100 | —— | 2 | 1 | 60 | 109.5970853 | 39.28118852 | 与党群服务中心合并设置 |
| 规划新增 | 乌兰木伦镇乌兰木社区 | 62 | 独立设置的助餐点 | 乌兰木伦社区助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 规划新增 | 中心城区文明街社区 | 63 | 独立设置的助餐点 | 绿苑小区助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 规划新增 | 中心城区南苑社区 | 64 | 独立设置的助餐点 | 南苑社区（汽车城）助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 规划新增 | 中心城区文澜社区 | 65 | 独立设置的助餐点 | 西山早市助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 规划新增 | 中心城区平安社区 | 66 | 独立设置的助餐点 | 广厦小区助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 规划新增 | 纳林陶亥镇淖尔壕村 | 67 | 独立设置的助餐点 | 淖尔壕移民区助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 规划新增 | 红庆河镇政府所在地 | 68 | 独立设置的助餐点 | 乌兰淖尔社区助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 规划新增 | 伊金霍洛镇赛乌聂盖村 | 69 | 独立设置的助餐点 | 伊金霍洛镇赛乌聂盖村助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
| 规划新增 | 红庆河镇冯家渠村 | 70 | 独立设置的助餐点 | 红庆河镇冯家渠村助餐点 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 764573 | 249113 | 103 | 5266 | 3372 | 64 |  |  |  |