2022年伊金霍洛旗农村牧区人居环境

综合整治项目绩效评价简版报告

| 评价委托单位： | 鄂尔多斯市伊金霍洛旗财政局 |
| --- | --- |
| 被评价单位： | 伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心 |
| 评价机构： | 内蒙古誉恒项目管理有限责任公司 |

2025年9月

- 一、基本情况

（一）项目内容

- 该项目主要建设内容：建设1个污水处理站出水暂存池、22个垃圾转运房和2个垃圾转运站。

（二）资金投入及支出情况

该项目申请旗财政配套资金2170万元，实际到位配套资金2170万元，资金到位率100%。本次重点评价2024年度使用金额298.79万元的情况，根据项目实施情况，截至评价日2024年度使用评价金额支付完成298.7902万元，资金执行率为100%，具体资金执行情况详见下表。

表1：2022年伊金霍洛旗农村牧区人居环境综合整治项目资金分配情况

单位：（万元）

| 序号 | 付款单位 | 收款单位 | 用途 | 付款金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心 | 世邦建工集团有限公司 | 基础建设费用 | 250.7009 |
| 2 | 伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心 | 中城科泽工程设计集团有限责任公司 | 设计服务费用 | 20.24 |
| 3 | 伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心 | 内蒙古首信建设监理有限公司 | 监理费用 | 15.478 |
| 4 | 伊金霍洛旗乡村振兴统筹发展中心 | 包头市科达勘察工程有限责任公司 | 勘察费用 | 12.3713 |
| 合计 |  |  |  | 298.7902 |

（三）项目绩效目标

该项目通过实施农村牧区人居环境综合整治项目，加大乡村人居环境建设，完善相关嘎查村的基础设施，有效提升乡村人居环境治理水平。项目于2022年11月开工，2024年在伊金霍洛镇建设1个污水处理站出水暂存池、22个垃圾转运房和2个垃圾转运站。

二、评价结论

（一）评价结果

该项目绩效评价综合评分为“97.5”，评级为“优”。

- （二）总体结论

- 该项目紧扣乡村振兴战略，完成垃圾收运、污水治理、村容村貌提升等核心任务—提升伊金霍洛旗农村牧区生活污水治理率，提升农村牧区生活污水资源重复利用率，农牧民满意度超97.12%，切实改善了居住环境，契合农村牧区生态保护与民生需求。

- 主要问题及相关建议

- 1.未开展竣工结算、审计决算、产权登记等工作，后续收尾工作进度滞后。

建议：项目单位应加强落实各主管单位后续管理责任，督促第三方单位尽早完成竣工结算工作，同时项目单位在严格执行资产管理相关制度的情况下，尽早完成相关资产的转移、确权工作，防范资产流失和闲置浪费，实现项目资产稳定良性运转，确保项目资产持续发挥作用。

2.项目合同签订不规范，合同要素不齐全。对合同签订过程管理不足，导致技术服务委托合同无签订金额；建设工程造价咨询合同无签订日期；监理标段中标通知书约定监理期限（130日历天）与建设工程监理合同约定监理期限（214日历天）不一致。

建议：项目单位应立即对已签合同开展要素完整性核查，补充缺失的签订日期、服务期限等要素。为避免之后发生类似情况，建议项目单位参照财政部《政府采购合同（示范文本）》，分类制定采购、咨询类合同标准化模板，强制包含“签订日期、服务期限、权利义务、违约责任、争议解决”等12项核心条款，从源头杜绝要素缺失。同时加强合同审核管理，重点核查服务期限与项目进度匹配性、权利义务对等性等风险点，审核签字留痕并存档备查，保障合同的法律效力。