附件：
第二轮自治区生态环境保护督查第十八项整改任务完成情况表
	




整改问题
	[bookmark: _GoBack]水资源节约集约统筹不够。工业节水工作推进缓慢，《自治区水资源节约集约利用“一盟(市)一策"(2023-2025年)》要求，鄂尔多斯市2023年重点监控用水单位节水型企业建成率应达到40%，建成节水型企业112家，截至2023年底仅建成25家，未完成年度任务;《鄂尔多斯市深度节水控水工作方案》提出，2025年底前重点在焦化、火电、化工等行业建成一批节水型园区，目前全市尚未建成节水型园区，距离创建目标仍有差距。

	
整改目标
	积极推动节水型企业和园区创建工作，稳步提升企业和园区用水效率，完成符合条件的节水型企业和节水型工业园区创建工作。

	完成时限
	2025年12月31日
	完成情况
	完成

	责任单位
	市工信局、市能源局（共同牵头）、市水利局，各旗区和党委
	验收单位
	市工信局、市能源局（共同牵头）、市水利局

	整改措施
	一是利用水资源信息化平台强化重点监控用水单位日常监管,规范取用水行为，为“节水型企业”创建提供有利条件。二是市工信局推动符合条件的工业企业(除能源行业外)和工业园区，加快节水型企业和节水型工业园区创建进度。三是市能源局督促符合条件的能源企业完成节水型企业创建、验收工作，市水利局配合提供技术支持。

	整改成效
	一是利用“鄂尔多斯市水资源管理系统”，通过安装的在线计量设备对国家级、自治区级、市级重点监控用水单位的用水情况进行在线监测，规范取用水行为，为“节水型企业”创建提供有利条件。二是市工信局已创建自治区节水园区3个、自治区节水标杆企业3家、自治区级节水型企业11家、市级节水型企业9家、旗区级节水型企业27家，共建成节水型企业47家(其中27家属于重点用水名录中企业)，其余23家企业目前不符合节水型企业创建条件。三是市能源局已建成自治区级节水型企业2家、市级节水型企业8家、旗区级节水型企业11家，共建成节水型企业21家(21家属于重点用水名录中企业);38家企业目
前不符合节水型企业创建条件。



